정산 솔루션

사전 문의(1차)에 대한 답변서

회신: jhs 기획자님

작성: 개발팀

작성일: 2026년 5월 11일

본 문서는 기획자께서 보내주신 「정산 솔루션 관련 사전 문의 사항(1차)」 에 대해 개발팀이 첫 회신 자료로 정리한 것입니다. 기술 용어를 가능한 한 풀어쓰고, 추가로 확인이 필요한 사항을 함께 정리했습니다.

1. 한 페이지 요약

기획자께서 주신 3가지 핵심 질문에 대한 한 줄 답변과, 답변을 준비하면서 새로 발견된 주요 사실, 그리고 기획자께 되묻고 싶은 항목을 한 쪽에 정리했습니다.

1.1 3가지 핵심 질문에 대한 한 줄 답변

| 질문 | 한 줄 답변 |
| --- | --- |
| Q1. 플랫폼별 판매내역 DB 통합 + 양식 출력 | 가능합니다. 정산서를 받아 보관·정리·보고서로 4단계 처리하는 표준 구조를 권장드립니다. |
| Q2. 화별 판매를 시리즈명으로 자동 인식 | 가능합니다. 다만 100% 자동은 어렵고, 자동 매칭 + 운영자 1-클릭 확인의 조합을 권장합니다. |
| Q3. 출판사/브랜드 자동 산출 (비독점 다중계약 포함) | "콘텐츠명으로 추론"은 권장하지 않습니다. "계약대장(마스터)"을 먼저 등록하고 그 위에서 결정하는 방식을 추천합니다. |

1.2 답변을 준비하면서 새로 발견된 5가지 주요 사실

① 통화 단위가 단일하지 않습니다. 5개 플랫폼은 원화(KRW)지만, 카카오페이지는 자체 화폐 "캐시" 단위로 적혀 있어 별도 환산이 필요합니다.

- 실제 정산을 위한 판매내역에는 원화 단위로 표기되기 때문에 특별 고려 사항은 아닌 것ㅇ로 판단됩니다.

② 플랫폼이 출판사 몫으로 돌려주는 비율(이하 "RS율 = 매출 중 출판사·작가 몫의 비율")이 단일하지 않습니다. 5개 플랫폼은 약 70%, 미스터블루는 63%로 명백한 예외입니다.

- 특정 플랫폼의 경우, 결제수수료(7%)를 콘텐츠 제공자(CP)가 부담하도록 하는 정책을 가지고 있는 곳이 있습니다. 대표적으로 문피아와 미스터블루가 있습니다. 판매금액과 정산 대상 금액을 분리하여 표기하기 때문에 각각 필드값을 인식한다면 크게 이슈는 없을 것 같습니다.

③ 날짜 표기가 플랫폼별로 다릅니다. 어떤 곳은 엑셀 숫자(예: 46127), 어떤 곳은 문자열(예: "2026-04-19", "2026.04.18")로 들어옵니다.

- 판매내역을 실시간을 보여주는 것이 목적이 아니기 때문에 판매일은 우선 고려 대상이 아닙니다. 일별 판매내역의 경우 주요 4대 연재 플랫폼(카카오페이지, 네이버시리즈, 리디, 원스토리)을 대상으로 집계하여 참고 자료로 활용될 수 있으나, 월별 판매내역과 일별 판매내역의 제공 양식이 상이할 수 있어 이는 추후 개발에서 실제적인 고려가 필요해 보입니다.

④ 시리즈 ID를 직접 주는 플랫폼은 리디·카카오페이지뿐입니다. 네이버시리즈 "컨텐츠No"는 시리즈 ID가 아닌 작품 단위 ID일 가능성이 높아, 시리즈 합산 시 별도 매칭이 필요합니다.

- 플랫폼별로 자체적으로 사용하는 시리즈ID(CID) 체계는 모두 상이합니다. 또한 시리즈ID와 화별 ID가 별도로 관리되는 플랫폼(원스토리)도 존재하며 작품 단위로 관리하는 플랫폼도 존재합니다. 말씀하신 바와 같이 자사에서 자체적으로 부여하는 CID를 부여하고 이를 플랫폼별 ID와 매칭하는 방식도 고려가 필요해 보입니다. 다만 모든 플랫폼이 판매내역에 콘텐츠ID를 표기하는 것은 아니라서 콘텐츠별 매칭 정보를 다중으로 고려하는 것이 좋을 것 같습니다.

⑤ 기획서 "개발 목적" 단락에 적힌 "거래처/저자에게 지정일자 전달 + 사업자 계산서 발행 요청"은 데이터 정리 후의 또 하나의 큰 기능입니다. 본 답변서에서 별도 Q4로 정식 답변드립니다.

- 저의 설명이 부정확했습니다. 개별로 내역을 메일링 또는 기타 방법으로 전달하는 것이 아닌 월별 판매내역이 확정되어 정산솔루션에 반영이 완료되어 마감되면 이를 확인할 수 있도록 노티하는 정도로 보시면 될 것 같습니다.

1.3 기획자께 되묻고 싶은 10가지 (요약)

상세 표는 §7에 있습니다. 결정이 늦어지면 출시가 지연되는 항목 위주입니다.

① 사용자 페르소나: 출판사 1인용? 에이전시·CP 여러 출판사 위탁용?

- 자사에서는 여러 웹소설 출판사의 유통 대행으로 확장을 고려하고 있습니다. 해당 정산솔루션의 주 고객은 자사와 거래 중인 웹소설 출판사이며, 유통 대행을 하지 않더라도 정산 솔루션만을 구독하는 출판사 또한 그 대상이 될 수 있습니다.

- 정산 솔루션만을 구독하는 경우, 유통 중인 콘텐츠 정보를 사전에 받아볼 수 없기 떄문에, 추후 콘텐츠 매칭에 이에 대한 고려도 필요해 보입니다.

② 수령 자동화 범위: 사용자가 수동 업로드만? 메일 자동 수령까지?

- 크게 두가지를 고려해야 합니다.

- 1차적으로 월 단위로 플랫폼에서 확정된 (실제 지급대상이 되는 정산 확인용) 판매내역을 사용자가 수동으로 업로드할 수 있어야 합니다.

- 추가적으로 주요 4대 플랫폼의 경우 일매출 트래킹이 필요할 수 있어, 일단위 판매내역을 수동으로 업로드하여 그 추이를 대시보드 형태로 보여주는 것을 고려해야 합니다.

③ 워드(.docx) 정산서: 어떤 플랫폼이 워드로 보내오는지 샘플 제공 가능?

- 대표적으로 한아름닷컴이 워드 양식으로 제공하고 있습니다. 샘플 파일은 별도로 첨부하도록 하겠습니다.

④ 통화 환산비: 카카오 "캐시" 1개 = 몇 원? 무툰 "코인" 1개 = 몇 원?

- 카카오페이지의 1캐시는 1원에 해당하며, 무툰의 1코인은 100원 해당합니다.

- 플랫폼별로 이용자 지불 방식이 상이하여 처음 보실 경우 혼선이 있을 수 있으나, 판매금액과 정산대상 금액 은 대부분 명확하게 원단위로 표기하고 있어 어떤 칼럼이 이에 해당하는지 구분한다면 크게 이슈는 없어 보입니다.

⑤ 정산 발송 일자: 모든 거래처 동일 N일? 거래처별 협의 일자?

- 대부분의 월 정산 마감일은 동일하며, 매월 1일부터 말일까지의 판매내역을 익월 7일까지 확정되며, 출판사가 해당 플랫폼으로 해당 계산서를 발행하여 익월 말일 또는 익익월 10일까지 입금받는 것으로 되어 있습니다.

- 출판사는 유통사에서 정산금액을 수령 후 작가에게 판매내역을 고지하고 이에 대한 지급을 노티하여야 하며, 실 지급 시기는 각각의 계약 내용에 따라 상이할 수 있습니다. 통상적으로 출판사가 플랫폼으로부터 정산 금액 수령 후 1개월 이내 지급을 명시하는 경우가 많습니다.

- 저희가 고려해야 할 부분은 정산금액이 확정되는 익월 7일 경우 사용자가 플랫폼별 판매내역을 업로드하고 이를 정산처 별로 분류하여 작가 또는 콘텐츠 제공자에게 고지할 수 있도록 하는 것입니다.

⑥ 세금계산서: 솔루션에서 직접 발행? 외부 세무 서비스(팝빌·바로빌 등)에 요청만?

- 위에서 잠깐 언급했지만 계산서 발행은 정산을 받는 작가 또는 CP에서 자사 또는 해당 출판사에 발행하기 때문에 정산 대상 금액이 확정되었음을 고지하고 해당 상세 내역을 확인할 수 있는 페이지를 제공하는 것으로 마무리될 것 같습니다.

⑦ 작가 RS 정산: 출판사에 합계만 전달? 작가 개인까지 분배·전달?

- 실제 사용자는 출판사이기 때문에 작가 개인 단위(또는 정산처별)로 구분하여 고지할 수 있어야 합니다.

- 따라서 정산솔루션을 사용하는 출판사 별로 작가 또는 작품별 정산률을 관리할 수 있도록 고려가 필요합니다.

⑧ 취소·환불 잠정값(예: "미확정")을 언제 확정 처리로 볼지 정책

- 당월 취소 또는 환불의 경우, 해당월에 반영하여 플랫폼에서 판매내역을 제공합니다.

- 익월 취소 또는 환불의 경우, n+1월에 해당 내역이 반영되기 때문에 저희가 고려할 부분은 아닌 것으로 사료됩니다.

⑨ 정정본 재수신 시 처리: 기존 데이터 덮어쓰기? 차감 행 추가?

- 정정본이 유입되는 경우는 극히 제한적으나, 정산 금액이 확정된 판매내역이 수정되는 경우, 이전 데이터를 삭제하고 신규 데이터를 붓는(덮어쓰기) 방식이 맞습니다.

⑩ 개인정보 보호 정책: 작가명·계정ID·사업자번호 마스킹/보존기간/위탁계약 양식

- 출판사와 작가 간의 계약시 개인정보취급에 관한 동의서를 필수적으로 받고 있기 때문에 고려 대상이 아닌 것으로 보입니다.

- 자사의 솔루션을 도입하는 출판사의 경우, 자사와 출판사 간의 계약 내용에 이에 대한 내용을 포함하면 될 것 같습니다.

2. 기획 배경에 대한 우리의 이해

기획자께서 작성하신 "배경" 단락을 개발팀은 다음과 같이 이해했습니다. 잘못 이해한 부분이 있으면 말씀해 주십시오.

국내 웹소설·웹툰 유통 플랫폼이 40곳 이상이고, 각 플랫폼이 보내주는 정산 자료의 양식이 모두 다릅니다. 정해진 표준이 없기 때문에 직거래 출판사 입장에서는 매월 받은 자료를 손으로 통합해야 하는 부담이 큽니다. 더구나 콘텐츠를 가리키는 표준 식별번호(예: ISBN, ECN)를 대부분의 플랫폼이 정산서에 적어주지 않아, "콘텐츠명" 문자열에만 의존해 구분해야 합니다. 그런데 같은 시리즈라도 플랫폼마다 화 단위로 나뉘기도 하고 시리즈명으로 묶이기도 합니다. 한글 표기는 띄어쓰기·특수문자가 달라 같은 작품이 다른 이름처럼 보일 수도 있습니다.

솔루션의 목적은 이렇게 흩어진 정산 자료를 받아서

① 출판사별 · 브랜드별 · 콘텐츠별 · 저자별 · 판매처별로 자동 정리하여 화면·파일로 보여주고,

② 등록된 거래처와 저자에게 지정 일자에 자동 전달하며,

③ 사업자 거래처의 경우 세금계산서 발행 요청까지 이어지도록

② 등록된 거래처와 저자에게 정산 대상 금액이 확정되면 이를 고지하고 상세 내역을 확인할 수 있도록 정보를 제공하여

돕는 것입니다.

본 답변서는 위 이해를 바탕으로, 기획자께서 주신 3가지 질문에 정식 답변드리고, 작성 중 새로 발견된 사실과 추가로 확인이 필요한 사항을 함께 정리한 자료입니다.

3. Q1 답변 — 플랫폼별 판매내역 DB 통합 + 양식 출력

원문 질의

"플랫폼별로 일별 또는 월별 판매 내역을 각각 DB화 하여 원하는 정보만 선별하여 지정된 양식으로 보여줄 수 있는지?"

✅ 한 줄 결론 가능합니다. 정산서를 받아 ① 보관 → ② 정리 → ③ 보고서 작성 4단계 표준 구조로 처리할 것을 권장합니다.

풀어쓴 설명 — 4단계 처리

솔루션 내부에서 정산 자료는 다음 4단계를 거칩니다. "택배 처리 센터"를 떠올리시면 이해가 쉽습니다.

| 단계 | 하는 일 | 비유 |
| --- | --- | --- |
| ① 수령 | 플랫폼이 보낸 파일을 받은 그대로 보관합니다. 나중에 문제가 생겼을 때 원본을 확인할 수 있도록 손대지 않습니다. | 택배 받자마자 송장째 보관 |
| ② 보관 | 각 행을 데이터베이스 표에 옮겨 담되, 컬럼명·날짜·금액 단위는 그대로 둡니다(플랫폼별 원본 충실). | 송장에 적힌 그대로 장부에 옮김 |
| ③ 정리 | 플랫폼마다 다른 컬럼명·날짜 형식·통화 단위·수수료 구조를 "공통 양식"으로 통일한 정규화 표를 만듭니다. 이 표 위에서 모든 보고서가 만들어집니다. | 여러 송장을 한 장의 표준 양식으로 옮겨 적음 |
| ④ 보고서 | "누구에게 어떤 항목을, 어떤 그룹·기간으로 보여줄지" 양식을 미리 등록해두면 엔진이 엑셀/PDF/CSV로 자동 생성합니다. | 필요한 사람에게 필요한 양식의 명세서로 출력 |

"공통 양식"으로 정리된 표는 다음 5개 슬롯으로 정산액을 분해합니다. 매출(총액), 취소액, 플랫폼 수수료, 앱마켓 수수료(있는 경우), 최종 출판사 몫. 이렇게 분해해 두면 "출판사 몫만", "취소 빼고", "iOS 수수료만" 등 어떤 조합으로도 보고서를 만들 수 있습니다.

6개 플랫폼 비교표 — 통화·RS율·정산액 계산식

RS율은 "매출 중 출판사·작가 몫의 비율, 즉 플랫폼이 가져가는 수수료를 제외한 비율"을 의미합니다. 줄여서 RS율이라 부릅니다.

| 플랫폼 | 통화 단위 | RS율 | 정산액 계산식 (실측) | 식별자 제공 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 네이버시리즈 | KRW (원화) | 70% | (합계 - 마켓수수료) × 0.7 | 컨텐츠No (작품 단위) |
| 리디 | KRW (원화) | 약 70% | 60개 컬럼 분해 (앱마켓 iOS/AOS/OneStore 분리) | 시리즈 ID + 도서 ID + ISBN-13 |
| 무툰 | KRW (코인 표기 병행) | 가변 (대체로 약 70%) | 합계(금액) - 수수료공제액, 정산비률은 행별 가변 | 안정 ID 없음 (NO=행번호) |
| 미스터블루 | KRW (원화) | 63% ⚠️ 예외 | 매출액 × 0.63 | 작품코드 (단행본 단위) |
| 원스토리 | KRW (원화) | 70% | 결제금액 × 0.7 | 시리즈명 + 회차 |
| 카카오페이지 | cash (자체 화폐) ⚠️ | 70% | 총 판매금액(캐시) × 0.7 | 시리즈 ID + ISBN-13 |

작성 중 발견된 주의 사항

⚠️ 카카오페이지는 "캐시"라는 자체 화폐로 적혀 있어 원화 환산비를 onboarding 시점에 계약서로 확인해야 합니다. 통상 1:1이지만 계약상 다를 수 있습니다.

⚠️ 미스터블루는 RS율 63%로 다른 플랫폼과 다릅니다. "출판사가 가져갈 수 있는 부분 중 37%는 어디로 갔는가"를 계약상 확인이 필요합니다(미스터블루 정산서엔 수수료 컬럼이 없습니다).

⚠️ 미스터블루 "취소액" 컬럼에 "미확정"이라는 텍스트가 섞여 있습니다. 정산서 발송 시점에 어느 시점까지를 확정으로 볼지(예: D+30) 정책이 필요합니다.

⚠️ 같은 플랫폼이 월별로 컬럼을 추가·변경할 수 있습니다(시스템 운영에서 흔합니다). 받은 파일의 "엑셀 헤더 지문(컬럼명 목록 요약)"이 평소와 다르면 자동으로 적재를 멈추고 운영자에게 알리는 안전장치를 권장드립니다.

⚠️ 같은 파일을 두 번 업로드하거나 정정본을 다시 받았을 때 매출이 두 번 잡히지 않도록 안전장치(정산서 버전 관리)가 필요합니다. 자세한 내용은 §8 부록.

추가로 확인이 필요한 점

"지정된 양식"의 자유도: 사전에 정해 둔 양식 N개만 허용? 사용자가 GUI로 컬럼·필터를 자유 조합?

출력 채널: 화면 조회만? PDF? 이메일 자동 발송? (Q4와 연결)

회계 기준: 발생주의/현금주의? 정산 기준일은 판매일/정산확정일/송금일 중 어느 것?

해외 플랫폼 진출 가능성 — 다 통화·다 부가세 지원 범위

4. Q2 답변 — 화 → 시리즈 자동 매핑 (신규 콘텐츠 대응 포함)

원문 질의

"화별로 표기된 판매 내역을 지정된 시리즈명으로 인식시키는 것이 가능한지? (일별 또는 월별로 신규 콘텐츠 지속 업로드 진행에 대한 고려 포함)"

✅ 한 줄 결론 가능합니다. "ID 직접 매칭 → 이름 유사도 매칭 → 운영자 1-클릭 확인" 3단계 조합으로 운영할 것을 권장합니다.

풀어쓴 설명 — 3단계 매핑

같은 작품인데 플랫폼·시점에 따라 표기가 달라지는 문제는 "이름이 같은지"를 자동으로 판단하기 어렵습니다. 그래서 다음 3단계를 거칩니다.

| 단계 | 방식 | 예상 흡수율 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | ID 직접 매칭 (자동 100% 신뢰) | 60~80% | 플랫폼이 시리즈 ID를 알려주는 경우(리디 "시리즈 ID", 카카오페이지 "시리즈 ID" 등) 매핑표 한 번만 만들면 이후 자동. |
| 2단계 | 한글 이름 유사도 매칭 | +10~20% | 띄어쓰기·괄호·"1화" 같은 회차 표기를 제거한 뒤, 이름이 얼마나 비슷한지·작가가 같은지를 점수로 환산해서 자동 매칭. |
| 3단계 | 운영자 1-클릭 확인 | 잔여 (수동 검수) | 점수가 애매한 후보는 운영자에게 후보 3개를 보여주고 1-클릭으로 확정. 한 번 확정하면 다음 달부터는 자동 매칭됨(학습). |

핵심 운영 규칙

점수 0.92 이상은 자동 매칭, 0.78~0.92는 운영자 확인 대기, 0.78 미만은 신규 시리즈 후보로 분류합니다. (초기에는 플랫폼별로 200건 표본을 사용해 점수 기준을 조정합니다)

미매칭이 남아 있는 동안에는 자동 발송을 막습니다. 잘못된 작가에게 매출이 잘못 귀속되는 사고를 방지하기 위해서입니다. 발송 예정일 D-3에 1차 알림, D-1에 escalate.

"외전", "특별편", "번외", "Side Story", "Spin-off"는 본편 시리즈와 별도로 등록하여 본편 매출과 섞이지 않도록 합니다(작가별 RS 분배가 다를 수 있어서).

플랫폼별 매핑 가능성 — 1단계 적용 가능 여부

| 플랫폼 | 1단계 ID 매칭 가능? | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 리디 | ✅ 가능 | "시리즈 ID" 컬럼 별도 제공 — 가장 깔끔 |
| 카카오페이지 | ✅ 가능 | "시리즈 ID" 컬럼 별도 제공 (회차 컬럼 없음) |
| 원스토리 | △ 부분 | 시리즈 ID 컬럼은 없지만 "시리즈명"+"회차" 조합으로 매칭 가능 |
| 미스터블루 | △ 부분 | "작품코드"는 단행본 단위 — 시리즈 합산 시 2단계(이름 매칭) 추가 필요 |
| 네이버시리즈 | ⚠️ 권장 안 함 | "컨텐츠No"는 시리즈 ID가 아닌 작품/단권 ID로 보임 — 2단계 매핑 필요 |
| 무툰 | ⚠️ 권장 안 함 | 안정적인 ID 없음 (NO=행번호 가능성) — 2단계 + 작가명 교차검증 의존 |

신규 콘텐츠 지속 유입 대응

매월 새 작품이 추가되어도 솔루션이 잘 따라갈 수 있도록 다음 흐름으로 작동합니다.

새 콘텐츠는 자동으로 "미해결 큐"에 모이고, 운영자가 화면(또는 Slack)에서 1-클릭으로 (a) 기존 시리즈에 이름 추가, (b) 신규 시리즈 등록, (c) 외전/특별편 별도 등록 중 선택합니다.

한 번 확정한 결과는 "이름 사전"에 학습되어 다음 달 같은 플랫폼의 다른 화는 자동 매핑됩니다.

권장 워크플로: 출판사가 신간 발매 전 솔루션에 사전 등록 → 첫 정산서 도착 시 곧바로 매칭 (운영자 부담 감소).

추가로 확인이 필요한 점

시리즈명의 "정식 이름"을 누가 등록하는지 (출판사 셀프? 솔루션 운영자?)

신간 사전 등록 워크플로 도입 가능성

같은 시리즈가 단행본+연재 동시 판매되는 경우 합산 vs 분리 정책

작가 RS 정산을 위해 화 단위 상세까지 보존이 필요한지, 시리즈 합계만으로 충분한지

5. Q3 답변 — 출판사/브랜드 자동 산출 (비독점 다중계약 포함)

원문 질의

"일부 플랫폼의 경우 판매 내역에서 출판명 또는 브랜드명을 표기하지 않는 경우가 있는데, 자동으로 산출 가능한지? (소수이기는 하나 다중 출판사에 계약된 비독점 작품이 존재할 수 있음)"

✅ 한 줄 결론 "콘텐츠명으로 추론"은 권장하지 않습니다. 대신 사전에 "계약 대장(마스터)"을 등록하고 그 위에서 결정합니다.

왜 콘텐츠명만으로는 위험한가

같은 작품 이름이라도 동명이작·리메이크·출판사 이관 등으로 인해 출판사가 달라질 수 있습니다. 만약 솔루션이 "이름이 같다"는 이유만으로 출판사 A에게 정산서를 보냈는데 실제 계약 출판사가 B였다면, 이는 회계 사고로 직결됩니다. 따라서 정확성이 100%가 아니면 자동 추론하지 않는 것을 원칙으로 합니다.

권장 방식 — 계약 대장(마스터) 기반

솔루션에 다음 마스터 데이터를 onboarding 시점에 한 번 등록해 두면, 이후 정산서에서 출판사/브랜드가 비어 있어도 자동으로 채울 수 있습니다.

| 마스터 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 출판사 대장 | 사업자번호·법인명·연락처 | (주) 스토린랩, 매드햇 등 |
| 브랜드 대장 | 브랜드명과 소속 출판사 | "매드햇" 브랜드 → 스토린랩 출판사 |
| 작품 대장 | 정식 시리즈명·작가·기본 브랜드 | "반지성주의 마왕의 세계침략" → 매드햇 / 작가 ◯◯◯ |
| 저자 대장 | 필명·본명·정산 분배 비율 | 글작가 80% / 그림작가 20% |
| 계약 대장 | (작품, 플랫폼, 기간) 단위로 어느 출판사·브랜드 소속인지, RS율 예외값, 비독점 분배비율 | "작품 A × 리디 × 2025-2026" → 출판사 P1 / 단독 / RS 70% |

비독점 다중계약 케이스 처리

"한 작품이 여러 출판사와 동시에 묶이는" 비독점 계약 케이스도 계약 대장으로 자연스럽게 표현됩니다.

| 케이스 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 전형 케이스: 작품 A를 출판사 P1(카카오 전담)과 P2(리디 전담)가 나눠 가짐 | 계약 대장에 (작품A × 카카오 × 기간) → P1, (작품A × 리디 × 기간) → P2 두 줄로 등록. 정산서가 어느 플랫폼에서 왔는지에 따라 자동으로 올바른 출판사로 분류. |
| 드문 케이스: 같은 작품·같은 플랫폼에 출판사 2곳이 동시 계약 (예: A 60% / B 40%) | 계약 대장에 "분배 비율"을 함께 등록. 해당 정산행을 60/40 비율로 쪼개서 두 출판사로 각각 분배. |
| 이전 계약이 만료되고 새 출판사로 이관된 경우 | 이전 계약은 종료일을 명시(immutable, 소급 수정 불가). 새 계약을 새 줄로 등록. 과거 정산은 발생 당시 출판사로 동결. |

자동 산출 절차

① 정산서 행에 출판사/브랜드 컬럼 값이 있는 경우: 그 값을 마스터와 대조 후 그대로 사용. 마스터와 다르면 운영자 알림.

② 컬럼이 비어 있는 경우: (작품, 플랫폼, 판매일) 조합으로 계약 대장 조회 → 출판사/브랜드 자동 산출.

③ 조회 결과가 0건 또는 2개 이상(중복): 자동 산출 포기 → 운영자 확인 큐로 이동, 자동 발송 차단.

플랫폼별 "출판사" 컬럼 의미가 다른 점 주의

| 플랫폼 | 컬럼명 | 실제 의미 가능성 |
| --- | --- | --- |
| 네이버시리즈 | CP명 / 출판사 | CP=유통대행(예: 스토린랩) / 출판사=실제 브랜드(매드햇) |
| 미스터블루 | 제공사 / 출판사 | 제공사=유통대행 / 출판사=실제 브랜드 |
| 카카오페이지 | (출판사 컬럼 없음) | 발행자관리코드(ISBN-13)와 시리즈 ID로 마스터 조회 |
| 리디 | 출판사 | 실제 출판사 (브랜드 라벨과 혼용 가능) |
| 원스토리 | 출판사명 / 파트너명 | 출판사명=출판사 / 파트너명=유통대행 가능성 |
| 무툰 | 출판사명 | 단일 표기 |

onboarding 시점에 "이 플랫폼의 'CP명'은 우리 마스터에서 어디에 해당하는가" 매핑 사전을 함께 등록합니다.

추가로 확인이 필요한 점

계약 대장 입력 책임: 출판사 셀프? 솔루션 운영자 일괄 등록?

"브랜드(임프린트)" 개념을 어느 입도로 관리할지

비독점 분배 비율 변경 시 승인 절차 (회계 담당자 승인 게이트)

6. Q4 (덧붙임) — 거래처/저자 자동 전달 + 계산서 발행

※ 기획서의 "정산 솔루션의 개발 목적" 단락에 명시된 "등록된 거래처별 또는 저자별로 지정 일자에 판매내역 전달 (사업자의 경우, 계산서 발행 요청 포함)"은 데이터 정리만큼이나 중요한 기능입니다. 별도 질의 형식은 아니지만 본 답변서에 정식 답변으로 포함했습니다.

✅ 한 줄 결론 "마감 → 검수 → 발송 → 계산서 요청"을 단계별 상태로 관리하고, 세금계산서는 외부 세무 서비스에 요청만 보내는 방식을 권장합니다.

정산 처리 단계표

한 달치 정산은 다음 단계를 순서대로 거칩니다. 단계별로 누가 어떤 권한으로 다음 단계로 보내는지가 정해져 있습니다.

| 단계 | 의미 | 다음 단계로 보내는 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1. 초안(DRAFT) | 정산서 파일 업로드 대기 | 파일 업로드 |
| 2. 적재완료(INGESTED) | 파일을 받아 보관·정리 끝 | 품질 검사 통과 (합계 일치, 음수 없음 등) |
| 3. 정합성 확인(RECONCILED) | 미매칭 작품·미해결 계약·개인정보 큐 모두 0 | 운영자 + 회계 담당자 2인 승인 |
| 4. 마감(CLOSED) | 한 번 마감하면 정산 숫자는 못 바꿈 (정정은 새 버전으로만) | 거래처별 보고서 자동 생성 |
| 5. 발송완료(DISTRIBUTED) | 거래처/저자에게 이메일·PDF 전달 | 사업자 거래처는 세금계산서 요청 단계로 |
| 6. 계산서 요청(INVOICE_REQUESTED) | 외부 세무 서비스에 발행 요청 전송 | 외부 서비스 응답 대기 |
| 7. 계산서 발행됨(INVOICE_ISSUED) | 발행 완료 응답 수신 | 아카이브 |
| 8. 아카이브(ARCHIVED) | 7년 장기 보관 (세무·분쟁 대비) | — |

세금계산서 — 외부 세무 서비스 활용 권장

세금계산서를 솔루션이 직접 발행하려면 홈택스 연동 인증·라이센스·서버 보안 부담이 매우 큽니다. 그래서 1차 출시에는 다음 방식을 권장드립니다.

솔루션은 발행에 필요한 데이터(거래처 사업자번호, 금액, 항목명, 작성일)를 외부 세무 SaaS(예: 팝빌, 바로빌, 홈택스 API)로 전송합니다.

외부 서비스가 실제 발행을 수행하고, 발행 결과(invoice_id, 상태)를 솔루션이 받아 기록합니다.

실패하면 운영자 수동 발행으로 안전망(fallback). 자동 재시도는 1분 → 5분 → 30분 → 2시간 간격으로 진행.

발송 안전장치

거래처별로 "내가 받을 수 있는 데이터" 범위를 미리 설정 — 작가는 본인 작품만, 출판사는 본인 작품만 (잘못된 데이터 노출 방지).

발송 직전 미해결 큐(미매칭 작품·미해결 계약·개인정보 미정리) 잔여 0건 강제 — 잘못된 매출 분배 사고 방지.

모든 발송은 발송자·시각·수신자·내용 요약·외부 메시지 ID를 함께 기록 (분쟁 시 증거).

추가로 확인이 필요한 점

외부 세무 서비스 선택: 팝빌? 바로빌? 자체 홈택스 API?

발송 채널: 이메일만? Slack/카카오워크/문자 추가는 후속?

발송 일자: 매월 N일 일괄? 거래처별 협의 일자?

발송 실패 시 대응: 며칠까지 재시도? 어느 시점에 운영자 에스컬레이션?

7. 기획자께 되묻고 싶은 10가지 (상세)

결정 미루기가 어려운 항목 위주로 정리했습니다. 인터뷰 라운드 2 어젠다로 활용하시면 됩니다.

| # | 항목 | 개발팀의 현재 가정 | 결정이 필요한 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 사용자 페르소나 | 직거래 출판사 1곳이 자기 정산만 관리 | 에이전시·CP가 여러 출판사 위탁이라면 처음부터 멀티테넌시(테넌트 분리) 구조로 설계해야 함 |
| ② | 수령 자동화 | 사용자가 수동 업로드 (v1) | 메일 자동 수령·플랫폼 어드민 자동 다운로드는 별도 개발 비용. 단계적 도입 시점 확정 |
| ③ | 워드(.docx) 정산서 | 엑셀만 우선, 워드는 후속 | 어느 플랫폼이 워드로 보내는지 샘플이 있어야 우선순위 판단 가능 |
| ④ | 통화 환산비 | 카카오 캐시 1 = 1원, 무툰 코인 1 = 1원 (가정) | 계약상 비율이 다르면 자칫 정산액 산정이 잘못됨. onboarding 시 출판사가 계약서로 확인 필요 |
| ⑤ | 발송 일자 | 매월 같은 일자 일괄 | 거래처별 협의 일자가 다르면 발송 잡 스케줄러 모델이 달라짐 |
| ⑥ | 세금계산서 | 외부 세무 SaaS 요청-only (v1) | 솔루션 직접 발행을 원하시면 인증·라이센스 비용·일정 영향. 외부 서비스 선택도 사전 합의 필요 |
| ⑦ | 작가 RS 정산 | 출판사에 합계만 전달 (v1) | 작가 개인에게 직접 발송하려면 작가별 분배 비율 + 개인 정보 + 발송 채널까지 v1에 포함됨 |
| ⑧ | 취소·환불 잠정값 확정 시점 | D+30 cutoff (가정) | 미스터블루 "취소액=미확정" 같은 케이스 정책 미정이면 발송 후 분쟁 위험 |
| ⑨ | 정정본 재수신 처리 | "정정본 등록" 명시 시에만 새 버전 + 기존 행 무효 처리 | 자동 덮어쓰기는 회계 사고 위험. 사용자 명시 확인 절차 합의 필요 |
| ⑩ | 개인정보 보호 정책 | 암호화 + 마스킹 + 보존 7년 (개발팀 권장안) | 한국 PIPA(개인정보보호법) 위반 시 법적 노출. 출시 전 출판사 위탁계약서 양식까지 합의 필요 |

8. 다음 단계 제안

본 답변 이후 3개월간의 개략 일정입니다. 기획자 측 결정·인터뷰 일정에 따라 조정됩니다.

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 1~2주 | 기획자 인터뷰 라운드 2 (§7 10가지 확인사항) + 공통 정산 양식 v0 확정 + 마스터(출판사·작품·계약) 입력 양식 합의 |
| 2단계 | 2~4주 | 리디 + 카카오페이지 정산서 어댑터 시범 구현 + 워드(.docx) 정산서 어댑터 PoC + 화↔시리즈 매핑 점수 튜닝 |
| 3단계 | 4~8주 | 마스터 데이터 화면 + 보고서 양식 등록 + 거래처 자동 발송 + 외부 세금계산서 서비스 1종 연동 (요청-only) |
| 출시 차단 요소 | 병행 | ⚠️ 개인정보 보호 정책 합의 (위탁계약서 양식, 보존기간, 정보주체 권리 응대 워크플로) — 출시 전 반드시 완료 |

인터뷰 라운드 2를 가능한 한 빠른 일정으로 잡으실 것을 권장드립니다. §7의 10가지 항목 중 절반 이상이 1단계 결정이 늦어지면 출시가 지연되는 항목입니다.

9. 부록 — 기술 산출물 위치

본 답변서는 기획자 친화 버전입니다. 동일 내용의 기술 상세 자료가 다음 위치에 보관되어 있으며, 개발 진행 시 개발팀이 참조합니다.

기술 답변서 v2 (38KB, 7개 섹션, 24개 결함 해소 표식): scratchpad/claude-1/T001-answers-v2.md

6개 플랫폼 엑셀 스키마 인덱스 (실측 컬럼·식별자·정산식 분석): scratchpad/codex-2/T001-platforms-schema.md

검증 자료 (도메인 + 구현 두 관점): scratchpad/claude-2/verify-T001-answers.md, scratchpad/codex-1/verify-T001-answers.md

원문 docx 추출본 (zip+XML 추출, 표·각주 부재 확인): scratchpad/claude-1/T001-docx-raw.md

— 끝 —