정산솔루션_사전문의_3차_질의 (R3, 개발팀 → 기획자) — 기획자 친화 버전 v2

문서 ID: 정산솔루션_사전문의_3차_질의_pm_v2_20260512 방향: 개발팀 → jhs 기획자 작성: 개발팀 작성일: 2026년 5월 12일 (v2 통합 수정)

v1 → v2 변경 요약 - claude-2(법조문·default 명시) + codex-3(매핑 누락·race oracle) 검증을 통합 반영. - 부록 D.1 법조문 정확화: “10영업일” → “10일 이내” (PIPA §35 ②), “72시간 KISA” → “지체 없이 (한국 PIPA)”, “7년 보존”의 법령 vs 정책 권장 분리. - A1·A2 critical sub-Q 옵션에 “(개발팀 권장)” 단서 일관 명시. - A6에 sub-Q 3건 신규 (정산월 오선택 / partial 실패 재처리 / 세션 만료 후 재업로드). - 신규 어젠다 A7 (정산서 발송·노티 SoT 충돌) 추가 — 회신본 §1.2-⑤가 “자동 발송 → 노티/페이지”로 정정했으나 §6 본문에는 발송·세금계산서 단계가 남아 있어 SoT가 둘로 갈리는 문제. - 옵션 상호배타성 보강 + 자유서술 옵션에 “가장 가까운 옵션도 함께 표시” 추가. - 신규 sub-Q: Q2.6 (환불·추가 입금 처리), Q3.6 (같은 작품·플랫폼 두 출판사 동시 계약 허용?), Q3.5에 정산률 유효 기간 sub-sub-Q, Q1.5에 정정본 export 무효화.

작성 의도 — 30초 요약

기획자께서 보내주신 2차 회신본(2026-05-12)을 개발팀이 두 번 검토한 결과, 일곱 가지 항목에서 한 번 더 확인이 필요합니다. 그중 세 항목은 출시 전 반드시 합의되어야 하는 항목이고, 나머지 넷은 시스템 설계 방향을 정하는 데 영향을 주는 항목입니다.

답변은 2차 회신본을 보내실 때처럼 각 질문 바로 아래 “답:” 라인에 인라인으로 적어 주시면 됩니다. yes/no가 명확한 것은 한 단어, 자세한 설명이 필요한 것은 1~3 문장이면 충분합니다.

총 어젠다: 7건 (꼭 합의 필요 3 + 시스템 방향 결정 4) 총 sub-Q: 39건 (단답 32 + 복수 선택 2 + 자유서술 5) 예상 답변 시간: 45분~1시간 15분 (A1 법무 검토 의사 결정 포함 시 약 +15분) 답변 마감 권장: 2026-05-15 (금) — 5월 18일(월) 개발 착수 직전. A1 법무 검토 후속 회신 권장: 5월 22일까지 (법무·DPO 검토 시 추가 1주 협의 가능).

1. 한 페이지 요약

1.1 7 어젠다 한 줄 의미

| # | 어젠다 | 우선순위 | 한 줄 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 작가·정산처 개인정보 보호 | 꼭 합의 (출시 차단) | 작가의 메일·계좌·연락처를 자사 시스템에서 어떻게 안전하게 보관·관리할지의 법적 의무 항목 합의. 동의서만으로는 법적 의무가 면제되지 않습니다. |
| A2 | 정정본(수정된 정산서)을 받았을 때 처리 방식 | 꼭 합의 | “이전 데이터 삭제 + 덮어쓰기” 회신에 대해, 이미 작가에게 고지된 후 정정본이 오면 회계 불일치가 생깁니다. 처리 절차 + 환불·추가 입금 차액 정책 정밀화 필요. |
| A3 | 결제수수료(7% CP 부담) + 자사 콘텐츠 식별번호 + 가입 출판사 종류 | 꼭 합의 | 회신에 새로 나온 세 가지 사실(문피아·미스터블루 7% 수수료, 자사 콘텐츠 식별번호, 출판사 가입 형태 두 가지)을 구체화해야 시스템 표 구조를 확정할 수 있습니다. 비독점 동시 계약 허용 여부도 함께. |
| A4 | 카카오 캐시·무툰 코인 → 원화 환산 정책 | 합의 권장 | 같은 회신본 안에서 “통화 고려 불필요”와 “1코인=100원”이 동시에 나와 모순됩니다. 어느 쪽이 맞는지 + 환산비가 미래에 바뀌면 어떻게 다룰지. |
| A5 | 한아름닷컴이 정말 워드(.docx) 양식으로 정산서를 보내는지 | 합의 권장 | “워드 양식 첨부”라 하셨는데 실제 첨부는 엑셀(.xlsx)이었습니다. 워드 어댑터를 개발할지 여부 결정에 영향. |
| A6 | 월별 vs 일별 매출 자료 + 중복·동시 업로드·중간 실패 처리 | 합의 권장 | 4대 플랫폼 일별 트래킹이 v1에 포함되면 월별과 중복 집계될 위험. 또한 정산월 오선택 / 중간 실패 후 재처리 / 세션 만료 후 재업로드 정책 필요. |
| A7 | 정산서 발송·노티 SoT 충돌 (신규) | 합의 권장 | 회신본은 “노티만”이라 정정하셨으나 같은 회신본 §6 본문엔 “이메일·PDF 발송 + 외부 세무 SaaS 요청”이 그대로 남아 SoT가 둘로 갈립니다. 어느 쪽이 v1 진행 방향인지 결정 필요. |

1.2 본 답변이 풀어주는 후속 작업

답변 도착 시 다음 개발 항목이 즉시 시작 가능합니다:

- 정산 매출 장부 구조 v0 — A3·A4·A6 답변 의존

- 출판사·작가 계약 마스터 표 — A3 답변 의존 (특히 Q3.6 비독점 동시 계약 허용 여부)

- 개인정보 보호 정책 — A1 답변 필수 (출시 차단)

- 정산서 발송·노티 흐름 + 외부 세무 서비스 연동 범위 — A7 답변 필수

- 중복·정정본·동시 업로드·중간 실패 안전장치 — A2·A6 답변 의존

- 워드(.docx) 어댑터 개발 여부 — A5 답변 의존

- 출판사 가입 분기 모델 — A3 답변 의존

- 법무·DPO(개인정보보호책임자) 검토 시작 — A1 답변 후 (출시 차단)

1.3 답변 방식

각 sub-question(예: Q1.1, Q1.2, …) 직후 **답:** ... 형식으로 인라인 답변을 부탁드립니다. yes/no는 한 단어, 자유서술은 1~3 문장. 모르겠으면 “법무 검토 후 회신”이라고 적어 주시면 그 시점까지 해당 항목은 대기로 처리합니다.

자유서술을 선택하시는 경우 가능하면 “가장 가까운 옵션 번호”를 함께 적어 주시면 답변 처리가 빨라집니다. (예: 답: 자유서술 — (1)에 가까움. 단, 일부 다른 조건...).

2. R3 어젠다 (7건, 꼭 합의 → 합의 권장 순)

A1. 작가·정산처 개인정보 보호 — 법령 의무 항목 확인 [법무 검토 필요] [출시 차단]

한 줄 의미

자사가 작가의 메일·계좌·연락처를 시스템에 보관하면, “동의서 받았으니 끝”이 아니라 법적 안전조치(암호화·접근 제어·삭제 응답 의무 등)를 따로 갖춰야 합니다. 안 갖추면 출시 후 적발 시 매출의 일정 비율을 과징금으로 낼 수 있습니다.

배경

- 1차 답변(개발팀, v01): “암호화 + 마스킹 + 7년 보존 + 위탁계약서 합의”를 출시 차단 항목으로 권장.

- 2차 회신(기획자, v02 §1.3-⑩): > “출판사와 작가 간의 계약시 개인정보취급에 관한 동의서를 필수적으로 받고 있기 때문에 고려 대상이 아닌 것으로 보입니다.”

- 첨부 관리자 페이지 예시 화면 검토 결과:

  - 정산처(작가·CP) 상세 화면에 담당자 메일·연락처·은행·계좌번호·예금주가 그대로(평문) 노출.

  - 사용자 목록 화면에 사용자 연락처·회사명 평문 노출.

  - 월별 정산 / 상세 조회 화면에 Excel 다운로드 버튼이 있으나 누가·언제·어떤 범위로 다운받았는지 기록 화면 미확인.

이슈 — 왜 꼭 합의가 필요한가

개인정보보호법은 동의서로 면제되지 않는 의무가 다수 있습니다. 자사가 솔루션 제공자로서 출판사 데이터(작가 개인정보 포함)를 처리하면 “처리위탁자(또는 수탁자)” 지위가 되며, 다음 의무가 자동으로 발생합니다:

- 작가 개인정보를 암호화 보관 + 누가 봤는지 기록할 의무

- 작가가 “내 정보 보여줘 / 삭제해줘”라고 요구하면 10일 이내에 응답할 의무 (PIPA §35·§36·§37 ②항, 영업일 아니라 달력일)

- 정보 유출 사고 발생 시 지체 없이 KISA(한국인터넷진흥원)에 신고할 의무 (한국 PIPA §34, 시행령 §40 — GDPR의 “72시간”과는 다른 기준)

- 출판사로부터 작가 정보를 받는 경우 위탁계약서를 따로 체결할 의무

위 4가지 모두 작가 동의서로 면제되지 않습니다. 구체 법 조문은 부록 D.1 참조.

구체 위험 시나리오: 1. 출시 후 점검에서 (a) 평문 보관 (b) 다운로드 감사 기록 부재 (c) 정보주체 권리 응답 미구현 적발 → 시정명령 + 과징금 (최근 사례: 매출의 3% 이내). 2. 작가가 자사에 “내 정보 보여줘”라고 요구했을 때 10일 이내 응답 의무인데 워크플로 부재 → 민원·행정처분. 3. 계좌번호 등 유출 사고 시 지체 없이 KISA 미신고 → 가중 처분. 4. 자사가 출판사로부터 작가 정보를 위탁받은 경우, 위탁계약서 미합의면 출판사 측 법 위반 → 출판사가 자사를 책임 전가할 유인 발생.

우리 권장안 (3 옵션)

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 법률 위험 | 운영 부담 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 풀 준수 — 개발팀 권장 | 6항목 모두 v1 출시 전 구현: 암호화·권한별 접근·정보 요청 응답 화면·다운로드 감사 기록·유출 신고 절차서·위탁계약서 표준 양식 | 中 (3주 추가) | 낮음 | 中 (운영자가 정보 요청에 응답) |
| (b) 최소 준수 (v1) | 위 6항목 중 암호화·권한별 접근·유출 신고 절차만 v1, 나머지는 v2 | 中-下 (2주) | 중 (10일 응답 의무 미준수 위험) | 下 |
| (c) 회신본 그대로 (“동의서로 충분”) | 평문 노출 유지 + 다운로드 권한만 부분 추가 | 下 (3일) | 높음 — 출시 차단 권고 | 下 (단 사고 시 매출 3%+@ 노출) |

기획자 답변 요청 항목 (6 sub-Q)

Q1.1 본 어젠다를 자사 법무·DPO(개인정보보호책임자)와 별도 검토하시겠습니까? (이 항목은 [법무 검토 필요] 라벨이며 개발팀 단독으로 결정할 수 없습니다) - (1) Yes — 법무 검토 후 회신 예정 (개발팀 권장: 법령 위반 위험 차단) - (2) No — 회신본의 “동의서로 충분” 입장 그대로 진행 (출시 차단 위험에 동의해 주시는 의미) - (3) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께 표시 부탁드립니다)

답: _________________

Q1.2 자사가 출판사로부터 작가 개인정보를 위탁받아 처리하는 수탁자 지위라는 개발팀 해석에 동의하십니까? - (1) Yes — 수탁자 (개발팀 권장: 위탁계약서 양식 협의 필요) - (2) No — 단순 데이터 전달 매개체로 봄 (법무 검토 필수, 법무가 No로 결론 내려야 자사 의무 면제 가능) - (3) 모르겠음 — 법무 검토 후 회신

답: _________________

Q1.3 v1 출시 전 적용할 의무 항목을 골라 주십시오 (복수 선택 가능). 개발팀 권장: ①②③④⑥⑦ (⑤는 v1 필수 + ⑤ 후속 정책 v2 가능): - [ ] ① 작가·정산처 정보 암호화 저장 (업계 표준 방식 + 키 분리 보관) — v1 필수 권장 - [ ] ② 화면·Excel 다운로드에 권한별 접근 제어 (작가는 본인 매출만, 출판사 운영자는 자기 출판사 데이터만) — v1 필수 권장 - [ ] ③ 정보주체 권리 응답 워크플로 (열람·삭제 요청 10일 이내 처리) — v1 필수 권장 - [ ] ④ 접근·다운로드 감사 기록 (누가·언제·무엇을 다운받았는지) — v1 필수 권장 - [ ] ⑤ 원본 자료 보존 7년·기준 정보 보존 5년 + 그 이후 소프트 삭제 — v1 정책 합의 필요 (구현은 v2 가능) - [ ] ⑥ 유출 사고 시 지체 없이 KISA 신고 운영자 절차서 — v1 필수 권장 - [ ] ⑦ 위탁계약서 표준 양식 (출판사 가입 시 첨부) — v1 필수 권장 (수탁자 책임) - [ ] ⑧ 위 어떤 항목도 v1에 포함 안 함 (회신본 입장 유지, 출시 차단 위험에 동의)

답: _________________

Q1.4 관리자 페이지 예시에서 보이는 작가·정산처 연락처·계좌 등 개인정보를 v1 출시 시 어떻게 표시하시겠습니까? - (1) 전체 마스킹 (마지막 4자만 보이고 풀 값은 별도 권한 필요) - (2) 권한별 마스킹 (자사 관리자만 풀 값, 출판사·작가는 마스킹) — 개발팀 권장 - (3) 마스킹 없음 (현재 회신본 방향, [출시 차단 위험]) - (4) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

Q1.5 Excel 다운로드 기능에 적용할 통제는? 개발팀 권장: ①②③ + 정정본 무효화 - [ ] ① 다운로드 시 권한별 접근 제어 동일 적용 (작가는 본인 행만) — v1 권장 - [ ] ② 다운로드 시점·범위·다운로드 받은 사람 기록 보관 — v1 권장 - [ ] ③ 다운로드 파일에 워터마크 (누가·언제 받았는지) — v1 권장 - [ ] ④ 정정본 등록 시 진행 중인 Excel 다운로드 자동 무효화 (이전 값 다운로드 차단) — v1 권장 (A2 정정본 정책과 연결) - [ ] ⑤ Excel 다운로드 자체 비활성화 (운영자 권한만) - [ ] ⑥ 통제 없음 (현재)

답: _________________

Q1.6 정보 유출 사고 발생 시 두 가지 의무 (① 정보주체에 통지 + ② KISA 신고) 책임 주체는 각각 누구입니까? (PIPA §34는 두 의무를 분리 규정) - ① 정보주체 통지: (1) 자사 직접 — 개발팀 권장 (수탁자 책임) / (2) 위탁자(출판사) / (3) 분담 / (4) 모르겠음 - ② KISA 신고: (1) 자사 직접 — 개발팀 권장 (수탁자 책임) / (2) 위탁자(출판사) / (3) 분담 / (4) 모르겠음 - (전체 자유서술 가능)

답: - ① 정보주체 통지: _________ - ② KISA 신고: _________

A2. 정정본(수정된 정산서) 처리 — 발송 후 충돌 방지 [꼭 합의]

한 줄 의미

작가에게 이미 “4월 정산 100만원” 고지된 후 출판사가 정정본을 받아 “사실 80만원”이라 시스템을 바꾸면 회계 불일치가 생깁니다. 이런 상황을 막을 처리 절차 + 차액 환불·추가 입금 정책이 필요합니다.

배경

- 1차 답변(개발팀, v01): “자동 덮어쓰기는 회계 사고 위험. 사용자 명시 확인 절차 합의 필요” + 정정본 등록 이력(이전 버전이 누가·언제 바뀌었는지 추적) 보존 제안.

- 2차 회신(기획자, v02 §1.3-⑨): > “정정본이 유입되는 경우는 극히 제한적이나, 정산 금액이 확정된 판매내역이 수정되는 경우, 이전 데이터를 삭제하고 신규 데이터를 붓는(덮어쓰기) 방식이 맞습니다.”

- 회신본 §1.3-⑤ (“익월 7일 정산 확정 → 출판사가 작가에게 고지”) 사이클상, 고지 후 정정본이 들어오는 경우가 발생 가능.

용어 정의 (옵션 텍스트에서 사용)

- “마감” = 운영자가 명시적으로 “정산 마감” 버튼을 눌러 시스템 상태가 CLOSED가 된 시점 (관리자 페이지 예시09 안내문 “마감된 정산은 등록하실 수 없습니다”의 상태).

- “고지” = 작가/CP에게 이메일·시스템 알림·in-app 공지 중 어느 하나로 정산 확정 통지가 발송되어 작가/CP가 자기 정산액을 확인 가능한 상태가 된 시점.

이슈 — 왜 꼭 합의가 필요한가

“이전 삭제 + 덮어쓰기”는 다음 충돌·추적성 문제를 일으킵니다:

- 고지 후 정정 충돌: 작가가 5월 7일에 “4월 정산 100만원” 영수증·고지 받았는데, 5월 9일 출판사가 정정본 받아 80만원으로 덮어쓰면 → 작가는 100만원 영수증 보유, 시스템은 80만원만 표시 → 양측 회계 기록 불일치.

- Excel 다운로드 중 정정본 유입: 사용자가 낮 12:00에 받은 Excel·PDF는 정정 전 값, 12:01 다시 받으면 다른 값 → 정정 사실 인지 불가능.

- 선인세 차감 충돌: 정정 전 매출 기준 선인세 차감했는데 정정으로 매출이 줄면 음수 잔액 발생 가능.

- 이전 데이터 삭제 = 추적 손실: 어떤 행이 어떻게 바뀌었는지 사후에 추적 불가. 부정 사용 감지 불가.

- 두 사용자 동시 업로드: 두 운영자가 같은 달·플랫폼 정정본을 거의 동시에 올리면 마지막 업로드만 살아남음.

- 이미 지급된 금액과 차이 발생: 작가에게 100만원 지급 후 정정 → 80만원이면 20만원 환불 청구 vs 차감 vs 다음 달 음수 라인. 정책 부재 시 운영 마비.

우리 권장안 (3 옵션)

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 회계 위험 | UX 부담 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 정정본 등록 이력 + 명시 확인 게이트 — 개발팀 권장 | 정정본 업로드 시 “정정본 등록”을 운영자가 명시 클릭 → 이전 버전을 시스템 내부에 audit 보관(화면엔 최신 버전만 표시). 발송 후 정정은 별도 “재고지” 워크플로 | 中 (1주) | 낮음 | 中 (1단계 추가) |
| (b) (a) 강화 (개발팀 차선) | (a) + 정정본 등록 시 진행 중 Excel 다운로드 무효화 + 발송 후라면 “재고지 필요” 알림 + 같은 달·플랫폼 동시 업로드 잠금 | 中-上 (1.5주) | 매우 낮음 | 中 |
| (c) 회신본 그대로 (“이전 삭제 + 덮어쓰기”) | 단순 덮어쓰기, 이력 없음 | 下 (1일) | 높음 (회계 사고 직결) | 下 |

기획자 답변 요청 항목 (6 sub-Q)

Q2.1 “정정본이 극히 제한적”이라는 회신은 월간 몇 건 정도를 의미하십니까? - (1) 월 0~2건 (예외 케이스 수준) - (2) 월 3~10건 - (3) 월 10건 초과 - (4) 모르겠음 — 운영 데이터로 확인 후 회신 (개발팀 권장: 운영 사례 확보 후 정책 결정)

답: _________________

Q2.2 정정본이 들어오는 시점에 대한 기획자 의도는? (위 “용어 정의” 마감·고지 정의 참조) - (1) 마감 전에만 정정 — 마감 후는 정정 불가 - (2) 마감 후라도 작가 고지 전까지는 정정 허용 — 고지 후는 별도 워크플로 (개발팀 권장: 회계 안전 + 운영 유연성 절충) - (3) 고지 후라도 정정 허용 — 단 재고지 절차 필수 (E10/E11 정산 차액 처리 sub-Q Q2.6 필수) - (4) 고지 후 정정은 시스템에서 불가, 사람이 외부로 처리

답: _________________

Q2.3 정정본 등록 시 운영자(또는 회계담당자)의 명시 확인 클릭을 추가하는 것에 동의하십니까? - (1) Yes — 명시 확인 + 사유 기재 필수 (개발팀 권장: audit 추적성 + 부정 사용 방지) - (2) Yes — 명시 확인만 (사유는 선택) - (3) No — 그냥 업로드 시 자동 덮어쓰기 (회계 사고 위험)

답: _________________

Q2.4 이전 정산 데이터(원본·집계)는 정정본 적용 후에도 audit 목적으로 시스템 내부에 보존하는 것이 맞습니까? (화면엔 최신 버전만 표시, 시스템 내부엔 이전 버전도 살아 있음) - (1) Yes — 모든 정정본 audit 보존 (개발팀 권장: 개인정보·세무·분쟁 대비) - (2) Yes — 최근 N개월(예: 12개월)만 보존, 그 이전은 별도 보관소 - (3) No — 회신본 그대로 삭제 (감사 추적 불가)

답: _________________

Q2.5 고지 후 정정본이 들어왔을 때 작가/CP 측 재고지(다시 알림 보내기)는? - (1) 자동 재고지 (시스템이 알아서 차이 분 알림) - (2) 운영자 수동 확인 후 재고지 (개발팀 권장: 잘못된 자동 알림으로 신뢰도 손상 방지) - (3) 재고지 안 함 (작가가 솔루션 페이지에 다시 들어와 확인) - (4) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

Q2.6 (신규) Q2.2가 (3) “고지 후 정정 허용”이거나 (2)이고 작가에 이미 지급된 후라면, 작가/CP에 이미 지급된 금액과 정정 후 금액의 차액 처리는? - (1) 차감 분 → 다음 달 정산에서 음수 라인으로 반영 (작가 동의 게이트 필요) — 개발팀 권장 (단순·자동) - (2) 차감 분 → 운영자가 별도 환불 청구 (수동) - (3) 추가 지급 분 → 즉시 별도 회차 정산 발송 - (4) 정정 자체를 불허 (Q2.2가 (4)) - (5) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

A3. 결제수수료 7% 분리 + 자사 콘텐츠 식별번호 + 가입 출판사 종류 [꼭 합의]

한 줄 의미

회신본에 새로 나온 세 가지 사실(① 문피아·미스터블루는 결제수수료 7%를 CP가 부담 / ② 자사가 자체 콘텐츠 식별번호를 부여하는 방식 / ③ 가입 출판사가 “자사 유통대행” + “솔루션만 구독” 두 종류 가능) + 비독점 동시 계약 허용 여부가 구체화되지 않으면 시스템 표 구조와 가입 흐름을 결정할 수 없습니다.

배경

- 회신본 §1.2-②: “결제수수료(7%)를 콘텐츠 제공자(CP)가 부담하도록 하는 정책을 가지고 있는 곳이 있습니다. 대표적으로 문피아와 미스터블루가 있습니다.”

- 회신본 §1.2-④: “자사에서 자체적으로 부여하는 CID(콘텐츠 식별번호)를 부여하고 이를 플랫폼별 ID와 매칭하는 방식도 고려가 필요해 보입니다.”

- 회신본 §1.3-①: “자사 = 여러 웹소설 출판사의 유통 대행 확장 + 유통 대행을 하지 않더라도 정산 솔루션만을 구독하는 출판사도 대상.”

- 1차 답변에서 인덱싱한 6 플랫폼 정산서 분석 결과: 미스터블루 정산서엔 “결제수수료 7%” 분리 컬럼이 보이지 않습니다(정산액/매출액=0.63만 확인됨). 문피아는 6 플랫폼 샘플에 없습니다.

- 1차 답변 §3에 등록된 위험(workspace-9 findings.md 인용): “동일 시리즈가 N 출판사 동시 계약(N:M)인 비독점 케이스에서 매출 분배 비율을 회계 승인 게이트 없이 변경하면 정산 누락·중복 위험”.

이슈 — 왜 꼭 합의가 필요한가

세 가지 + 비독점 동시 계약 허용 여부가 시스템 표 구조, 출판사·작가 계약 마스터, 가입 출판사 유형 분기에 직접 영향. 명확화 없이 개발 시작하면 시스템 표 재작업 불가피.

- 7%가 RS와 별도인지 / 이미 포함된 비용인지 모름: 어댑터가 7%를 추가 공제로 잘못 적용하면 미스터블루 RS=63% × (1-0.07)=58.59% → 작가/CP 정산액 약 4%p 손실.

- 자사 콘텐츠 식별번호 발급 흐름이 없음: “출판사가 신간 발매 시 자사 식별번호를 어떻게 받는가” + “솔루션만 구독 출판사가 직접 식별번호 등록하는 화면”이 없으면 시리즈 매칭 자동화가 첫 달부터 작동 안 함.

- 가입 출판사 두 종류 — v1 둘 다 지원? 한 쪽만?: 개인정보 보호 의무(A1)는 “자사 유통대행” 케이스에서만 발생. 권한별 접근 제어·신간 등록 화면도 분기별로 다름.

- 비독점 동시 계약 허용?: 같은 작품·플랫폼에 두 출판사가 동시 계약하는 케이스를 시스템이 허용할지가 출판사·작가 계약 마스터 표의 핵심 제약 조건.

우리 권장안

(a) 결제수수료 7% 분리

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 작가 손실 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a1) 정산 장부에 “결제수수료(CP 부담)” 칸 따로 둠 — 개발팀 권장 | 정산서에 분리 컬럼이 있으면 그대로 적재, 없으면 RS 비율에서 7% 역산 | 中 (3일) | 낮음 |
| (a2) RS 비율 단일 적용 | 미스터블루는 0.63 단일 적용, 문피아도 RS=0.63 가정 | 下 (1일) | 중 (-4%p) |

(b) 자사 콘텐츠 식별번호 발급

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 운영 부담 |
| --- | --- | --- | --- |
| (b1) 자사 식별번호 + 플랫폼 ID 매칭 사전 (개발팀 권장) | 자사가 작품 등록 시 식별번호 부여. 솔루션-only 출판사 가입 시엔 출판사가 직접 등록 (두 입력 경로 양립) | 中 (1주) | 中 (가입 시 신간 등록 화면) |
| (b2) 자사 식별번호 없음 / 플랫폼 ID끼리 매칭 | 자사 식별번호 안 만듦 | 下 (3일) | 上 (플랫폼별 ID 충돌 가능) |

(c) 가입 출판사 종류

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 가입 출판사 커버 |
| --- | --- | --- | --- |
| (c1) v1: 두 종류 모두 지원 | 유통대행 + 솔루션-only 모두 | 上 (2주) | 양쪽 |
| (c2) v1: 자사 유통대행만 — 개발팀 권장 (v1 일정 안정성) | 자사와 거래 중인 출판사만 v1. 솔루션-only 구독은 v2. | 中 (1주) | 한쪽 |
| (c3) v1: 솔루션-only 구독만 | 자사 유통대행 안 받는 출판사만 v1 | 中 (1주) | 한쪽 |

기획자 답변 요청 항목 (6 sub-Q)

Q3.1 미스터블루 RS=63%는 “결제수수료 7%가 이미 포함된 후의 비율”입니까, 아니면 “RS 70%에서 결제수수료 7%를 별도로 뺀 결과”입니까? - (1) 7% 이미 포함됨 (63% = 정산 대상 금액 / 매출액, 별도 공제 없음) - (2) 7% 별도로 뺌 (RS=70%에서 결제수수료 7% 빼서 63%) - (3) 미스터블루 정산 담당자에게 확인 후 회신 (개발팀 권장: 산식 정확화)

답: _________________

Q3.2 문피아 정산서 샘플 1건을 별도 첨부해 주실 수 있습니까? (결제수수료 분리 컬럼 존재 여부 확인 + 7번째 플랫폼으로 인덱싱) - (1) Yes — 다음 회신에 첨부 (개발팀 권장: 분리 컬럼 검증 + 7번째 플랫폼 추가) - (2) Yes — 별도 메일로 전달 - (3) No — 자사도 보유하지 않음

답: _________________

Q3.3 자사 콘텐츠 식별번호 발급 흐름에 동의하십니까? (옵션은 조합 가능하며 (1)+(2) 동시 선택 권장) - [ ] (1) 자사가 작품 등록 시 자체 식별번호 부여, 출판사·작가는 이 번호 사용 — 개발팀 권장 (유통대행 출판사 입력 경로) - [ ] (2) 솔루션-only 구독 출판사는 출판사가 직접 본인 작품을 등록 — 개발팀 권장 (가입 케이스 B 입력 경로) - [ ] (3) 위 둘 다 선택 (개발팀 권장 — 두 입력 경로 양립) - [ ] (4) 플랫폼 ID만 매칭 사전으로 처리 (자사 식별번호 없음)

답: _________________

Q3.4 v1 출시 시 지원할 가입 출판사 종류는? - (1) 자사 유통대행만 — 개발팀 권장 (v1 일정 + PIPA 의무 한정) - (2) 솔루션-only 구독만 - (3) 두 종류 모두 (v1 부담 +2주) - (4) v1은 단일 출판사만 (가입 분기 자체 v2로 미룸)

답: _________________

Q3.5 “출판사 별로 작가/작품별 정산률을 관리”(회신 §1.3-⑦)는 v1에 포함되어야 하는 기능이 맞습니까? 입력자는 누구입니까?

Q3.5-① 입력자: - (1) Yes, v1 — 출판사 운영자가 출판사 어드민 화면에서 직접 입력 (개발팀 권장: 자사 운영 부담 ↓) - (2) Yes, v1 — 자사 운영자가 출판사 요청 받아 자사 어드민에서 입력 - (3) Yes, v2 — v1에는 출판사 합계만, 작가별 분배는 v2 - (4) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

Q3.5-② 정산률에 유효 시작/종료일이 있어야 하는가? (예: A 작가 2026-01부터 0.7, 2026-07부터 0.75로 변경됨) - (1) Yes — 유효 시작/종료일이 있는 정산률 표 + 변경 이력 audit (개발팀 권장: 회계 분쟁 방지 + 소급 변경 금지) - (2) 단일 현재 값만 (변경 시 이전 값 덮어쓰기, 이력 없음) - (3) 모르겠음 — 운영 사례 확인 후 회신

답: _________________

Q3.6 (신규) 같은 작품(예: 「제목X」 1권)을 두 출판사가 동시에 같은 플랫폼(예: 카카오페이지)에 유통하는 비독점 케이스가 자사 운영에서 발생합니까? - (1) 발생 안 함 — 한 작품·플랫폼당 한 출판사 계약만 (시스템이 강제 차단) — 개발팀 권장 (분쟁·이중 정산 자동 방지) - (2) 발생함 (드물게) — N:M 계약 허용 + 분배 비율(예: 60/40) 입력 필요 - (3) 모르겠음 — 운영 사례 확인 후 회신

답: _________________

A4. 카카오 캐시·무툰 코인 → 원화 환산 정책 [합의 권장]

한 줄 의미

같은 회신본 안에 “통화는 신경 안 써도 됨”과 “1코인=100원”이 동시에 나와 충돌합니다. 어느 쪽이 맞는지 + 환산비가 미래에 바뀌면 과거 자료를 다시 계산할지 결정 필요.

배경

- 회신본은 같은 문서에서 충돌 진술을 두 번 합니다:

  - §1.2-①: “실제 정산을 위한 판매내역에는 원화 단위로 표기되기 때문에 특별 고려 사항은 아닌 것으로 판단됩니다.”

  - §1.3-④: “카카오페이지의 1캐시는 1원에 해당하며, 무툰의 1코인은 100원 해당합니다.”

- 1차 답변에서 인덱싱한 정산서 분석 결과: 카카오 정산서엔 총 판매금액(캐시) 컬럼이 캐시 단위로 실재, 무툰 정산서엔 합계(코인) 컬럼이 코인 단위로 실재. 즉 raw 자료에는 캐시·코인 단위가 살아 있습니다.

이슈 — 왜 합의가 필요한가

- 두 진술 양립 불가 → 어댑터 설계 결정 불가. “특별 고려 불필요”만 채택 시 무툰 코인 raw 값이 그대로 원화로 적재되어 1/100 미달 산정.

- 환산비 SoT(어느 자료가 공식인가)가 명시되지 않음 — 계약서인지 플랫폼 공시인지 가입 시 협의인지.

- 환산비 변경 정책 부재 — 미래에 1코인 = 100원이 110원으로 바뀌면 과거 자료 재계산?

우리 권장안 (3 옵션)

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 회계 추적성 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 적용 기간이 있는 환산비 표 + 가져오기 시점 고정 — 개발팀 권장 | 환산비 표에 “유효 시작일/종료일/근거 문서” + 가져오기 시점 환산비를 정산 자료 행에 함께 기록 | 中 (3일) | 매우 높음 |
| (b) 단순 상수 | 카카오=1, 무툰=100 하드코딩 | 下 (반나절) | 낮음 |
| (c) 회신본 “특별 고려 불필요” 채택 | 통화 단위 칸 미도입 | 下 (구현 안 함) | 틀린 정산 |

옵션 (a) vs (b) 경계 명확화

- (a)는 “환산비가 미래에 바뀔 가능성이 있는 경우” — 새로운 계약/공시로 1코인이 100→110원이 되면 새 row 추가 + 과거 자료는 그대로 보존. 회계 분쟁·세무 감사·계약 변경 추적 가능.

- (b)는 “환산비가 영구 고정”이라고 합의된 경우 — 단일 상수로 충분. 미래 변경 시 코드 수정 필요. 변경 이력 추적 불가.

기획자 답변 요청 항목 (4 sub-Q)

Q4.1 회신본의 두 진술(“특별 고려 불필요” vs “1코인=100원”)이 충돌하는데 어느 쪽이 공식 입장입니까? - (1) “1코인=100원” 명시 필요 — 개발팀 권장 (회계 정확성) - (2) “특별 고려 불필요” (무툰 정산액이 1/100 미달 산정될 수 있음) - (3) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

Q4.2 “카카오 1캐시 = 1원”, “무툰 1코인 = 100원”의 공식 근거는? - (1) 자사·플랫폼 간 계약서 명시 - (2) 플랫폼 공시 (홈페이지·약관·정산 안내) - (3) 가입 시 협의 (계약별 다를 수 있음) - (4) 관행상 그렇게 봄 (명시 근거 없음 — 개발팀 권장: 분쟁 방지 위해 (1) 또는 (2)로 SoT 확보)

답: _________________

Q4.3 환산비 정책은? (위 “옵션 (a) vs (b) 경계 명확화” 참고) - (1) 유효 시작일/종료일이 있는 표 — 개발팀 권장 (미래 변경 가능성 인정) - (2) 단일 상수로 충분 (환산비 영구 고정 합의) - (3) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

Q4.4 환산비 변경 시 과거 자료 재계산 정책은? - (1) 재계산 안 함 (가져오기 시점 환산비 고정 + 변경 이력 기록) — 개발팀 권장 (감사 안정성) - (2) 재계산 함 (전체 자료를 새 환산비로 갱신) - (3) 운영자 명시 확인 후 재계산 (정정본 워크플로와 동일)

답: _________________

A5. 한아름닷컴 워드 양식 실재 여부 + 잘못된 파일 형식 처리 [합의 권장]

한 줄 의미

“한아름은 워드 양식 첨부”라 하셨는데 실제 첨부는 엑셀(.xlsx)이었습니다. 한아름이 정말 워드 양식 정산서를 보내는지 확인 후 워드 어댑터 개발 여부 결정.

배경

- 2차 회신 §1.3-③: “대표적으로 한아름닷컴이 워드 양식으로 제공하고 있습니다. 샘플 파일은 별도로 첨부하도록 하겠습니다.”

- 실제 첨부 파일: 한아름닷컴(소설)_201909.xlsx (확장자 xlsx, 명백한 엑셀 시그니처).

- 개발팀이 첨부 xlsx를 인덱싱한 결과: 5,123행 × 11열, 상단 1~20행에 요약·계산서·사업자 정보 + 28행부터 상세 5,089건, 헤더 29행, 합계 5,119행 — 단일 행 헤더 파서로는 실패하는 보고서형 엑셀.

- 관리자 페이지 예시: “정산 등록 파일은 Excel 파일(xlsx)만 가능”이라 안내. 사용자가 워드 양식 파일을 가져왔다면 업로드 자체 불가.

이슈 — 왜 합의가 필요한가

- 워드 어댑터 개발 우선순위 판단 불가.

- 사용자 오인 업로드 경로: 운영자가 “한아름은 워드 양식”으로 알고 있는데 UI는 xlsx만 허용 → 혼란.

- 보고서형 엑셀 파싱 실패 위험: 한아름 xlsx는 단순 행 파서로 실패.

우리 권장안 (3 옵션)

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 |
| --- | --- | --- |
| (a) 한아름 워드 샘플 별도 요청 + xlsx 어댑터 + docx 어댑터 — 개발팀 권장 | 워드 샘플 1건 별도 첨부 요청 → 받으면 워드 어댑터 PoC. 받기 전엔 한아름 xlsx 어댑터 먼저 (보고서형 multi-section 파서 포함) | 中 (어댑터 2개) |
| (b) 한아름 xlsx 어댑터만, 워드 어댑터 v2 이관 | xlsx만 v1, 워드는 v2 | 下 (어댑터 1개) |
| (c) 한아름 워드 어댑터 강제 진행 | 실물 샘플 없이 추정 PoC | 上 (검증 불가) |

기획자 답변 요청 항목 (4 sub-Q)

Q5.1 한아름닷컴이 실제로 워드(.docx) 양식 정산서를 보낸 적이 있습니까? - (1) Yes — 자주 (월별 정산본이 워드 양식) - (2) Yes — 가끔 (보통 xlsx, 일부만 워드) - (3) No — 첨부 xlsx를 워드 양식이라고 잘못 표기하신 것 (정정) — 개발팀 추정 - (4) 모르겠음 — 한아름 담당자 확인 후 회신

답: _________________

Q5.2 (Q5.1이 Yes라면) 워드 양식 정산서 샘플 1건을 별도 첨부해 주실 수 있습니까? - (1) Yes — 다음 회신에 첨부 (개발팀 권장) - (2) Yes — 별도 메일로 전달 - (3) No — 보관본이 없음

답: _________________

Q5.3 워드 외에 다른 플랫폼이 .csv / 구형 .xls / 이미지(스캔본·PDF) / 메일 본문 표 형식으로 정산서를 보내는 경우가 있습니까? (복수 선택 가능) - [ ] csv - [ ] 구형 xls (BIFF8) - [ ] 이미지(스캔본·PDF) - [ ] 메일 본문에 표 (첨부 없이) - [ ] 없음 (모두 xlsx) — 개발팀 추정 (현재 6개 플랫폼 샘플 기준) - [ ] 자유서술

답: _________________

Q5.4 사용자가 잘못된 형식의 파일을 업로드했을 때 시스템 동작은? 개발팀 권장: (1)+(3) 조합 — 자동 판별 시도 후 실패 시 격리 - (1) 시스템이 자동 판별 후 적절한 어댑터로 처리 (xlsx·구형 xls·csv·워드 자동 인식) — v1 권장 1단계 - (2) 사용자가 platform·파일유형을 명시 선택 (현재 UI 방향, 자동 판별의 백업) - (3) 자동 판별 실패 시 자동 격리 + 운영자에게 알림 — v1 권장 2단계 (fallback) - (4) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호 조합도 함께)

답: _________________

A6. 월별 vs 일별 매출 자료 + 중복·동시 업로드·중간 실패 처리 [합의 권장]

한 줄 의미

회신본은 “월별 정산본 + 4대 플랫폼 일별 트래킹” 모두 수동 업로드 대상이라 하셨는데, 같은 달·플랫폼이 두 경로로 들어오면 매출이 중복 집계될 수 있습니다. 또한 정산월 오선택, 중간 실패 재처리, 세션 만료 후 재업로드 정책 필요.

배경

- 회신본 §1.3-②: “1차적으로 월 단위로 플랫폼에서 확정된 판매내역을 사용자가 수동으로 업로드. 추가적으로 주요 4대 플랫폼의 경우 일매출 트래킹이 필요할 수 있어, 일단위 판매내역을 수동으로 업로드하여 그 추이를 대시보드 형태로.”

- 회신본 §1.2-③: “월별 판매내역과 일별 판매내역의 제공 양식이 상이할 수 있다.”

- 관리자 페이지 예시 검토 결과:

  - 정산월 선택 드롭다운 존재, 그러나 파일 내부 기간과 UI 선택 정산월 불일치 시 정책 미확인.

  - 진행 상태·중복 방지·재시도 안전장치 미확인.

  - 업로드 중 세션 만료 시 backend job 결과 회수 정책 미확인.

이슈 — 왜 합의가 필요한가

- 같은 플랫폼·달·작품 중복 집계 위험.

- 공식 자료 SoT 불일치: 일별 합계와 월별 확정값 일치 안 하면 어느 쪽 보고?

- 두 사용자 동시 업로드.

- 더블클릭·재시도 중복.

- 새 컬럼 발견 시 처리 중 재업로드.

- 정산월 오선택: 운영자가 파일 내부 기간(예: “2026-04”)과 다른 UI 정산월(예: “2026-05”)로 업로드 시 정책 부재.

- 중간 실패 후 재처리: 5,000행 파일 업로드 중 3,000행에서 파서 실패 시 어떻게 처리할지 부재.

- 세션 만료 후 “성공했지만 UI는 실패”: 큰 파일 업로드 30분 걸렸는데 세션 만료로 UI는 실패 알림 → 사용자가 다시 업로드 → 중복 적재 위험.

우리 권장안 (3 옵션)

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 충돌 차단 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 자료 종류 분리 + 동시 잠금 + 파일 중복 차단 + 중간 실패 staging + 세션 분리 job — 개발팀 권장 | 자료 종류 칸, 같은 달·플랫폼 잠금, 파일 중복 차단, staging transaction + 전체 rollback, backend job ID 발급 후 status polling | 中-上 (1.5주) | 매우 높음 |
| (b) v1은 월 확정만, 일별 대시보드 v2 이관 | 일별을 v2로 미룸 | 下 (3일) | 높음 |
| (c) 회신본 그대로 | 잠금·중복 차단·중간 실패 처리 없음 | 下 (0) | 낮음 |

기획자 답변 요청 항목 (8 sub-Q)

Q6.1 v1에서 일별 매출 트래킹 대시보드(4대 플랫폼)를 포함하시겠습니까? - (1) Yes, v1 포함 — 개발팀 권장 (회신본 §1.3-② 반영) - (2) No, v2 이관 (권장 (b) 채택, v1 부담 ↓) - (3) v1에는 옵션 토글로 (운영자가 개별 on/off) — Yes의 변형

답: _________________

Q6.2 같은 플랫폼·달에 대해 월 확정 파일과 일별 트래킹 파일이 모두 들어왔을 때 분석 공식 자료는? - (1) 월 확정 파일 — 개발팀 권장 (정산 사이클의 SoT가 익월 7일 확정값이므로) - (2) 일별 트래킹 합계 (실시간성 우선) - (3) 일별이 더 최신이면 일별, 월 확정이 오면 월로 교체 (“최신 기준” = 가져오기 시점 timestamp, 정산 확정 사이클 아님) - (4) 자유서술 (가장 가까운 옵션 번호도 함께)

답: _________________

Q6.3 두 운영자가 같은 달·플랫폼 정산서를 거의 동시에 업로드하는 상황 처리는? - (1) 같은 달·플랫폼 동시 잠금 (먼저 시작한 업로드 완료 후 두 번째 가능) + 잠금 중 두 번째 시도는 reject — 개발팀 권장 - (2) 마지막 업로드가 공식 자료 - (3) 먼저 업로드 후엔 두 번째 거부 (file_hash sha256 다르면) - (4) 자유서술

답: _________________

Q6.4 같은 파일 중복 업로드(더블클릭·재시도) 시 시스템 동작은? - (1) 파일 내용이 동일하면 거부 + “이미 등록된 파일입니다” 알림 — 개발팀 권장 (운영자 친화) - (2) 무조건 거부 (한 달·한 플랫폼·한 자료 종류 단위로 1회만 허용) - (3) 중복 허용 (운영자가 후처리)

답: _________________

Q6.5 일별과 월별 양식이 상이할 수 있다고 하셨는데, 같은 플랫폼이라도 일별·월별 어댑터를 분리해야 합니까? - (1) Yes — 일별 어댑터 + 월별 어댑터 별도 (개발팀 권장: 양식 차이 안전 대응) - (2) No — 같은 어댑터로 충분 - (3) 모르겠음 — 4대 플랫폼별 일별 샘플 별도 첨부 후 결정

답: _________________

Q6.6 (신규) 운영자가 파일 내부 기간(예: 파일명·본문에 “2026-04”)과 다른 UI 정산월(예: “2026-05”)로 업로드할 때 시스템 동작은? - (1) 거부 + “파일 기간과 선택 정산월이 다릅니다” 알림 — 개발팀 권장 (회계 사고 방지) - (2) 경고 + 운영자가 override 가능 (사유 기재 필수) - (3) 파일 내부 기간 우선 (UI 선택 무시) - (4) UI 선택 우선 (파일 내부 기간 무시) - (5) 자유서술

답: _________________

Q6.7 (신규) 5,000행 파일 업로드 중 3,000행에서 파서 실패 (예: 새 컬럼·잘못된 데이터 타입) 시 시스템 동작은? - (1) 전체 거부 + 이미 적재된 3,000행 자동 롤백 + 운영자에게 실패 행 리포트 — 개발팀 권장 (회계 일관성) - (2) 3,000행까지 적재 + 실패 행부터 운영자가 수정 후 재시도 (resume from last row) - (3) 실패 행만 자동 격리 + 나머지는 적재 (운영자가 격리된 행 후처리) - (4) 자유서술

답: _________________

Q6.8 (신규) 대용량 파일 업로드 중 세션 만료 — backend는 성공했는데 UI는 실패로 표시 시 시스템 동작은? (사용자가 모르고 재업로드하면 중복 적재 위험) - (1) backend job ID 발급 + status polling으로 결과 자동 회수 + 같은 파일 sha256 중복 자동 차단 — 개발팀 권장 (사용자 친화 + 중복 차단) - (2) 사용자가 다시 업로드 (sha256 중복 차단으로 안전) - (3) 운영자 수동 확인 후 결과 회수 - (4) 자유서술

답: _________________

A7. 정산서 발송·노티 SoT 충돌 (신규 어젠다) [합의 권장]

한 줄 의미

회신본 §1.2-⑤는 “개별 메일링·기타 전달이 아니라 노티 + 확인 페이지” 로 정정하셨으나, 같은 회신본 §6 본문에는 “이메일·PDF 전달 + 외부 세무 SaaS 자동 재시도 + 세금계산서 발행 요청 → 발행 단계”가 그대로 남아 있어 시스템 구현 SoT가 둘로 갈립니다. 어느 쪽이 v1 방향인지 + 어느 채널(메일·슬랙·카톡·in-app)인지 결정 필요.

배경

- 2차 회신 §1.2-⑤ (자기 정정): > “저의 설명이 부정확했습니다. 개별로 내역을 메일링 또는 기타 방법으로 전달하는 것이 아닌 월별 판매내역이 확정되어 정산솔루션에 반영이 완료되어 마감되면 이를 확인할 수 있도록 노티하는 정도로 보시면 될 것 같습니다.”

- 2차 회신 §1.3-⑥ (세금계산서): > “계산서 발행은 정산을 받는 작가 또는 CP에서 자사 또는 해당 출판사에 발행하기 때문에 정산 대상 금액이 확정되었음을 고지하고 해당 상세 내역을 확인할 수 있는 페이지를 제공하는 것으로 마무리될 것 같습니다.”

- 그러나 같은 회신본 §6(우리 v01에서 보낸 본문이 그대로 보존됨): > “5. 발송완료(DISTRIBUTED) — 거래처/저자에게 이메일·PDF 전달 → 사업자 거래처는 세금계산서 요청 단계로” > “6. 계산서 요청(INVOICE_REQUESTED) — 외부 세무 서비스에 발행 요청 전송” > “실패하면 운영자 수동 발행으로 안전망(fallback). 자동 재시도는 1분 → 5분 → 30분 → 2시간 간격으로 진행.”

- 관리자 페이지 예시 화면 검토 결과:

  - 마감·노티·열람·재고지·계산서 발송 화면 어느 것도 명확히 식별되지 않음.

이슈 — 왜 합의가 필요한가

- 구현 SoT가 둘: 회신본 §1.2-⑤·§1.3-⑥(노티/페이지)와 §6(자동 발송/세금계산서) 사이에서 어느 쪽을 v1 구현 SoT로 삼을지 부재.

- 노티 채널 미명세: “노티”가 이메일인지 슬랙인지 카톡인지 in-app만인지 부재.

- 외부 세무 SaaS 연동 v1 포함 여부: 자동 발송 제거되면 팝빌·바로빌 연동도 v1 제외 가능.

- 출판사 → 작가 발송 경로: 회신본 §1.3-⑥에 “정산 대상자가 출판사·자사에 발행”이라 함 → 자사가 정산 정보 페이지 제공 + 작가가 출판사에 세금계산서 발행 → 이 경로에서 자사 역할이 단순 정보 제공인지(passthrough), 발행 확인 게이트인지(confirmation), 미관여(non-involvement)인지 부재.

- 개인정보 노출면: 자동 발송이면 작가 메일·연락처를 시스템이 보관해야 하지만, in-app 페이지만이면 노출면 축소 가능 (A1과 직접 연결).

우리 권장안 (3 옵션)

| 옵션 | 내용 | 구현 비용 | 회신 정합 | 개인정보 노출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 노티 + in-app 페이지만 (자동 발송·세금계산서 제거) — 개발팀 권장 | 회신본 §1.2-⑤·§1.3-⑥ 정정 채택. §6 본문은 답변서 v3에서 재작성. 외부 세무 SaaS 연동 v2 이관 | 中-下 (1주, 회신 §6 본문 v3 재작성 포함) | 우수 (자기 정정 채택) | 낮음 (작가 메일 보관 최소화) |
| (b) 노티 + 자동 메일/PDF 발송 (세금계산서는 v2) | §1.2-⑤ 부분 채택 (노티) + §6 자동 발송 (이메일·PDF) 유지 + 외부 세무 SaaS v2 | 中 (1.5주) | 부분 (자기 정정 부분 채택) | 중 (작가 메일 보관 필요) |
| (c) §6 본문 그대로 (자동 발송 + 외부 세무 SaaS v1) | 회신 §1.2-⑤ 자기 정정 무시, §6 본문 그대로 | 上 (2.5주) | 부족 (자기 정정 무시) | 높음 (이메일 보관 + 외부 시스템 연동) |

기획자 답변 요청 항목 (5 sub-Q)

Q7.1 v1에서 정산서 발송 채널은? (복수 선택 가능, 노티 + 발송 조합 가능) - [ ] (1) in-app 페이지 + 알림 노티만 (사용자가 솔루션 로그인 후 확인) — 개발팀 권장 (회신 §1.2-⑤ 자기 정정 반영) - [ ] (2) 이메일 자동 발송 (PDF 첨부) - [ ] (3) 슬랙 자동 발송 - [ ] (4) 카카오워크·카톡 자동 발송 - [ ] (5) SMS 자동 발송 - [ ] (6) 자유서술

답: _________________

Q7.2 작가/CP가 자사 솔루션에 로그인해서 자기 정산서를 조회하는 확인 페이지는 v1에 필요한 기능이 맞습니까? - (1) Yes — v1 필수 + 권한별 접근 제어 (작가는 본인만, CP는 본인만) — 개발팀 권장 (회신 §1.3-⑥ “확인할 수 있는 페이지” 명시) - (2) Yes — v1 필수, 권한 제어 v2 - (3) Yes — v2 이관 (v1엔 운영자만 보는 화면) - (4) No — 자사 운영자만 조회, 작가 직접 접근 없음

답: _________________

Q7.3 외부 세무 SaaS(팝빌·바로빌·홈택스 API) 연동은 v1·v2·미연동 중 무엇입니까? - (1) v2 이관 또는 미연동 (회신 §1.3-⑥ “솔루션은 발행에 관여 X” 채택) — 개발팀 권장 (v1 부담 ↓) - (2) v1 — request-only (자사가 외부 SaaS에 발행 요청만 보냄) - (3) v1 — 자사가 직접 세금계산서 발행 (홈택스 API 연동) - (4) 모르겠음 — 외부 SaaS 협의 후 회신

답: _________________

Q7.4 Q7.1에서 (2)~(5) 자동 발송 채널 중 하나라도 선택했다면, 발송 후 정정본 유입 시 재발송 정책은? (A2 Q2.5와 연결) - (1) Q2.5 정책 그대로 (자동 재고지 / 수동 재고지 / 재고지 안 함 중 선택) - (2) Q7.1에서 (1)만 선택했으므로 해당 없음 — 개발팀 권장 (Q7.1=(1)이면 자동 무효 — A2와 자연 정합) - (3) 자유서술

답: _________________

Q7.5 회신 §1.3-⑥에 “정산을 받는 작가 또는 CP에서 자사 또는 해당 출판사에 발행”이라 하셨는데, 작가/CP가 출판사에 세금계산서 직접 발행하는 경로에서 자사 솔루션의 역할은? - (1) 자사는 정산 대상 금액 + 작가/CP 사업자번호 + 발행 대상(출판사) 정보를 페이지에 표시. 발행은 작가/CP가 외부에서 자체 수행 — 개발팀 권장 (passthrough) - (2) 자사가 발행 확인 (작가/CP가 “발행 완료” 버튼 클릭하면 시스템에 기록) - (3) 자사는 미관여 (작가/CP가 알아서 처리, 자사 시스템에 발행 기록 없음) - (4) 자유서술

답: _________________

부록 A. 시스템 영향 매핑 표

1. 부록 A — 6 어젠다별 시스템 영향 매핑 표

A1. PII/PIPA 처리 범위와 출시 게이트

| 기획자 답변 옵션 | fact_sales 스키마 영향 | dim 마스터 영향 | 어댑터 영향 | PII gate 영향 | 운영 위험 | 추정 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권장 1: PIPA gate 유지. 작가명/이메일/계좌/사업자정보는 PII로 분류, v1 전 RBAC·audit·위탁계약 확정 | fact_sales.tenant_id, fact_sales.recipient_id?, fact_sales.pii_classification, 조회 뷰는 tenant_id filter 필수 | dim_author.pii_classification, dim_publisher.biz_no_encrypted, recipient.contact_email_encrypted, tenant_data_processing_agreement(tenant_id, agreement_version, signed_at, scope) 신설 | raw cell/row ingest 시 pii_detected_fields_json, export adapter에 masked view 기본값 | 출시 gate 유지: AES-GCM/KMS, RLS, audit, 보존/파기, 정보주체 요청 SLA 승인 전 release block | 법령 위반, 평문 export, cross-tenant 노출 | L |
| 옵션 2: 계약 동의서로 충분하다고 보고 최소 마스킹만 적용 | tenant_id는 필요하나 pii_classification 누락 가능 | dim_author, recipient 암호화 지연 | adapter raw 보존 시 평문 저장 가능 | Fail: 동의서와 수탁자 안전조치 의무는 별개 | 법령 위반, 유출 신고 실패, 출시 후 대규모 migration | S now / L later |
| 옵션 3: v1은 작가 개인 정보 입력을 금지하고 출판사 내부 고지만 제공 | fact_sales.author_id nullable 가능, recipient별 작가 배포 제외 | dim_author 최소 필명만, recipient는 publisher만 | 작가 연락처/계좌 컬럼 reject 또는 raw-only quarantine | gate 범위 축소 가능하지만 raw에 작가명은 남으므로 최소 PII gate 유지 | 작가별 정산률 요구와 충돌, 사용성 부족 | M |

A2. 정정본 처리: 삭제/덮어쓰기 vs version chain

| 기획자 답변 옵션 | fact_sales 스키마 영향 | dim 마스터 영향 | 어댑터 영향 | PII gate 영향 | 운영 위험 | 추정 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권장 1: UI는 덮어쓰기, DB는 append-only revision. statement_version + supersedes_file_id 체인 유지 | fact_sales.statement_version, fact_sales.superseded_at, fact_sales.superseded_by_file_id, source_line_hash, published_snapshot_id | settlement_statement(statement_id, statement_version, supersedes_statement_id, status), revision_notice 신설 | file sha256 중복 reject, 정정본 dry-run would_supersede/would_insert/would_delete summary | 정정 전후 수신자/작가 노출 이력 audit 필요 | data-loss 방지, 발행 후 변경 증빙 가능 | M |
| 옵션 2: 기존 fact rows 물리 삭제 후 신규 insert | statement_version 불필요처럼 보이나 감사 불가 | dim 영향 적음 | adapter는 단순 reload | PII audit도 삭제될 수 있음 | critical: 감사 추적 손실, 고지 후 금액 변경 분쟁, idempotency 붕괴 | S now / L recovery |
| 옵션 3: 정정본을 차액 reversal line으로만 적재 | fact_sales.reversal_of_line_id, amount_delta, revision_reason 필요 | settlement_statement version 필요 | adapter가 old/new diff 계산해야 함 | 변경 고지 audit 필요 | 회계적으로 명확하나 기획자 “덮어쓰기” UX와 다를 수 있음 | L |

A3. T002 시작 전 4 entity/schema closure

| 기획자 답변 옵션 | fact_sales 스키마 영향 | dim 마스터 영향 | 어댑터 영향 | PII gate 영향 | 운영 위험 | 추정 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권장 1: 4 entity를 v1 필수로 승인 (payment_fee_borne_by_cp, dim_title.cid, supersedes_file_id, 멀티테넌시 분기) | payment_fee_amount, payment_fee_source, fee_imputed, statement_version, supersedes_file_id, tenant_id, source_line_hash 추가 | dim_title.cid, title_platform_id_map, tenant(subscription_kind), dim_contract.rs_override, dim_title_author.share | adapter output contract에 fee/source/id/version/tenant 필드 필수 | tenant 분기별 RLS·DPA gate 연결 | T002 이후 재설계 최소화 | L |
| 옵션 2: payment fee와 CID만 v1, supersedes/tenant는 v2 | fee/CID 필드는 추가, version/tenant 누락 | title mapping은 가능하나 tenant scope 없음 | single-tenant adapter 가정 | PII gate와 충돌 | 솔루션-only 출판사 또는 정정본에서 schema migration | M now / L later |
| 옵션 3: T002는 최소 fact만 만들고 4 entity는 후속 task에서 보강 | gross_amount, settlement_amount 중심의 얕은 fact | dim_title/dim_contract skeleton만 | adapter별 ad hoc mapping 증가 | PII/RLS 반영 지연 | adapter PoC는 빠르나 통합 시 data-loss, race, 오귀속 | S now / L later |

A4. 통화·환산비·CP 부담 결제수수료

| 기획자 답변 옵션 | fact_sales 스키마 영향 | dim 마스터 영향 | 어댑터 영향 | PII gate 영향 | 운영 위험 | 추정 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권장 1: raw 단위와 KRW 환산값 동시 보존. rate는 effective date config snapshot | gross_amount_raw, gross_amount_raw_unit, gross_amount_krw, currency_rate_used, rate_source_config_id, payment_fee_amount, payment_fee_source, fee_base_amount | platform_currency_config(platform_id, unit, rate_to_krw, valid_from, valid_to), contract_fee_policy 신설 | cash/coin/KRW 원천 필드 보존 후 KRW 계산, rate snapshot 저장 | 금액 자체는 PII 아님. 수신자별 금액 노출은 RLS 대상 | 환산비 변경/수수료 역산 재현 가능 | M |
| 옵션 2: fact는 KRW만 저장, raw에만 cash/coin 보존 | gross_amount_krw만 fact에 둠 | currency config 최소 | adapter raw 재처리 없이는 환산 검증 어려움 | 영향 낮음 | 계약 변경/감사 시 fact 재현성 부족 | S |
| 옵션 3: 플랫폼별 하드코딩 (cash=1, coin=100, 미스터블루 fee=7%) | fact 컬럼 단순 | dim config 없음 | adapter 코드에 상수 박힘 | 영향 낮음 | schema drift/계약 변경 시 silent 오산 | S now / M later |

A5. 한아름닷컴 docx vs xlsx 샘플과 어댑터 우선순위

| 기획자 답변 옵션 | fact_sales 스키마 영향 | dim 마스터 영향 | 어댑터 영향 | PII gate 영향 | 운영 위험 | 추정 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권장 1: 현재 xlsx는 한아름 v1 샘플로 인정, 실제 docx 샘플은 별도 제출 | settlement_statement, date_grain='month', sale_date nullable, settlement_amount_source='statement_summary', schema_column_map.column_index | 한아름 publisher_raw, author_raw, title_raw는 L2/L3 매칭. BOOK NO는 partial native id | hanarum_xlsx_adapter: header row 29, summary/detail/total section parser. docx_adapter는 sample 도착 전 blocked | 상단 법인/대표/이메일 raw PII 분류 필요 | docx parser를 잘못 먼저 만들지 않음 | M |
| 옵션 2: 한아름은 실제로 docx만 운영 사용, xlsx는 참고용 | fact 영향은 docx 표 구조 확인 전 미정 | dim 영향 미정 | T003.5 docx sample 필수, xlsx adapter 후순위 | docx 내 사업자/작가 PII 확인 필요 | T003.5 sample 없으면 일정 block | L |
| 옵션 3: 한아름 xlsx만 v1 지원, docx는 v2 | 한아름 mixed-section xlsx를 T002 acceptance에 포함 | dim L2/L3 큐 필요 | xlsx adapter 우선, docx parser backlog | xlsx raw PII gate 적용 | Word 제공 플랫폼 누락 가능 | M |

A6. 월별 SoT vs 4대 플랫폼 일별 대시보드

| 기획자 답변 옵션 | fact_sales 스키마 영향 | dim 마스터 영향 | 어댑터 영향 | PII gate 영향 | 운영 위험 | 추정 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권장 1: 월별 확정 정산만 정산 SoT, 일별은 별도 activity table/dashboard 참고 | settlement_statement(report_kind='monthly_settlement'), fact_sales.date_grain, sales_activity_daily(report_kind='daily_tracking'), report query guard | 동일 dim_title/dim_platform 참조하되 daily는 settlement_statement_id nullable | monthly adapter와 daily adapter output 분리, reconciliation은 optional | daily에도 작가/작품 노출 시 RLS 적용 | 이중 집계 방지, 월마감 안정 | M |
| 옵션 2: 월별·일별 모두 fact_sales에 적재하고 date_grain만 구분 | fact_sales.date_grain, report_kind 필수. 모든 report template에 guard 필요 | 영향 적음 | adapter 단순 | RLS 동일 | query 누락 시 중복 합산 위험 높음 | S now / M hardening |
| 옵션 3: 일별 대시보드는 v1 제외 | monthly settlement_statement 중심 | dim 영향 최소 | 4대 플랫폼 daily adapter 후순위 | PII 범위 축소 | 대시보드 요구 미충족 가능 | S |

2. §6 체크리스트 v2 — T002 시작 전 사용

2.1 raw / import registry

- raw_import_file(file_id, tenant_id, platform_id, source_filename, sha256, file_type, parser_adapter, parse_status, reject_reason, statement_period_start, statement_period_end, statement_version, supersedes_file_id, header_hash, schema_version_id, imported_by, imported_at)

- raw_settlement_cell(file_id, sheet_name, cell_address, source_row_no, source_col_no, section_type, raw_value, parsed_value, pii_classification)

- schema_column_map(platform_id, schema_version_id, column_index, raw_header, canonical_field, required, parser_hint)

- header_hash는 (column_index, normalized_header) 기반. 중복 헤더 허용.

- source_line_hash 생성 규칙: stable platform id 없을 때 (tenant_id, platform_id, period, source_party, title_key, author_key, publisher_key, sequence_no, transaction_type, unit_price, source_row_no) 기반.

2.2 fact / statement

- settlement_statement(statement_id, tenant_id, platform_id, file_id, report_kind, period_start, period_end, statement_version, supersedes_statement_id, status, gross_amount_raw, gross_amount_raw_unit, gross_amount_krw, settlement_amount_krw, rs_rate, supply_amount, vat_amount, published_snapshot_id)

- fact_sales(fact_id, statement_id, tenant_id, platform_id, sale_date nullable, period_start, period_end, date_grain, report_kind, title_id nullable, author_id nullable, publisher_id nullable, brand_id nullable, platform_work_id nullable, platform_episode_id nullable, source_line_hash, transaction_type, unit_price, quantity, gross_amount_raw, gross_amount_raw_unit, gross_amount_krw, cancel_amount_krw, payment_fee_amount, payment_fee_source, fee_base_amount, fee_imputed, settlement_amount_krw nullable, settlement_amount_source, currency_rate_used, rate_source_config_id, statement_version, superseded_at, superseded_by_file_id)

- payment_fee_borne_by_cp 보완: boolean 단독 금지. payment_fee_amount, payment_fee_source enum('raw','imputed','contract_policy','unknown'), contract_fee_policy_id로 모델링.

- monthly 정산 report는 report_kind='monthly_settlement'만 읽도록 report template guard.

- daily dashboard는 sales_activity_daily 또는 fact_sales(report_kind='daily_tracking')로 분리하고 정산 리포트에서 제외.

2.3 dim / master

- tenant(tenant_id, tenant_name, subscription_kind enum('agency_managed','solo_subscribed'), root_tenant_id nullable, status)

- tenant_data_processing_agreement(tenant_id, agreement_version, signed_at, scope, doc_ref, retention_policy_id)

- dim_title(title_id, tenant_id, cid, canonical_name, default_author_id nullable, default_brand_id nullable, status) with unique(tenant_id, cid)

- dim_title.cid 신설: CID 발급은 DB sequence 또는 transactional allocator 사용. fuzzy match 자동 생성은 PENDING_REVIEW 상태만 허용.

- title_platform_id_map(map_id, tenant_id, title_id, platform_id, platform_native_id, native_id_kind enum('series','work','volume','episode'), valid_from, valid_to, confidence, status, approved_by) with no auto-merge on fuzzy match.

- dim_author(author_id, tenant_id, display_name, pii_classification, encrypted_identity_ref nullable)

- dim_title_author(title_id, author_id, role, share, valid_from, valid_to) with share sum validation per title/role/period.

- dim_contract(contract_id, tenant_id, title_id, platform_id, publisher_id, brand_id, valid_from, valid_to, exclusivity, rs_override, split_share, contract_fee_policy_id) with EXCLUDE overlap constraint on (tenant_id, title_id, platform_id, daterange(valid_from, valid_to)).

- dim_publisher, dim_brand, dim_platform, recipient, recipient_policy 모두 tenant_id 또는 tenant scope 명시.

2.4 revision / publication / notification

- supersedes_file_id 명시: raw_import_file.supersedes_file_id + settlement_statement.supersedes_statement_id 둘 다 필요.

- published_snapshot(snapshot_id, statement_id, version, generated_at, content_hash, visible_from, invalidated_at nullable, invalidated_by_statement_id nullable)

- revision_notice(notice_id, old_snapshot_id, new_snapshot_id, reason, created_at, notified_at)

- notification_job(job_id, tenant_id, snapshot_id, recipient_id, status, sent_at, read_at, channel, content_hash); 세금계산서 연동 제거 후에도 고지 증빙으로 유지.

- 정정본은 physical delete 금지. UI label은 “덮어쓰기” 가능, DB는 append-only revision.

2.5 PII / RLS / audit

- 모든 raw/fact/dim/report query에 tenant_id filter 강제.

- pii_access_audit(audit_id, actor_id, tenant_id, object_type, object_id, action, reason, accessed_at, export_hash nullable).

- export adapter는 masked view 기본. unmasked export는 elevated role + audit reason 필수.

- pii_classification enum('NONE','LOW','MEDIUM','HIGH')를 raw cell, dim_author, dim_publisher, recipient에 부여.

- 정보주체 권리 요청 테이블: privacy_request(request_id, tenant_id, subject_type, subject_ref, request_type, received_at, due_at, status).

3. R3 답변 도착 시 unblock 가능한 task

| 어젠다 | 즉시 unblock 가능 | 추가 정보 필요 | 법무 외 외부 의존 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 PII/PIPA | T007 정책 설계, T005 tenant/RLS 반영, T002 pii_classification 반영 | 실제 수집 PII 범위, export 권한, 보존기간 | 법무/DPO 검토 필요. 위탁계약서 양식 | “고려 대상 아님” 답이면 unblock 금지 |
| A2 정정본 | T009 idempotency, T002 revision columns, T008 snapshot/revision notice | 정정본 발생 후 이미 고지된 사용자 처리 정책 | 외부 의존 없음 | append-only 승인 시 즉시 설계 가능 |
| A3 4 entity closure | T002 fact_sales v0, T005 ERD, T014 CID map | 문피아 sample은 payment_fee 정밀화에 필요 | 문피아 샘플 확보는 기획자/플랫폼 의존 | 4 entity 승인 없으면 T002는 skeleton만 가능 |
| A4 통화/수수료 | T002 currency/fee columns, T003/T003.5 adapter contract, T016 fee model | rate source, 계약 변경 시 재계산 여부, 문피아 자료 | 문피아 샘플, 계약서/플랫폼 공지 | hardcoding 승인 시라도 rate snapshot 필요 |
| A5 한아름 docx/xlsx | 한아름 xlsx adapter PoC, T003.5 docx parser scope 결정 | 실제 docx 샘플 여부, 운영 수신 포맷 | 실제 docx 샘플 제공 필요 | xlsx만 v1이면 T003.5 blocked 유지 |
| A6 월별/일별 | T002 report_kind/date_grain, T003/T004 adapter sequence, T015 daily dashboard | v1에 daily 포함 여부, 4대 플랫폼 monthly sample | 외부 의존 낮음, 월별 양식 샘플은 필요 | daily 제외 시 T015 backlog |

분류: - (a) 즉시 unblock 가능: R3가 권장안을 승인하면 해당 task의 schema acceptance criteria를 고정할 수 있음. - (b) 추가 정보 필요: 선택지는 정해져도 샘플/정책 세부값이 있어야 구현 가능. - (c) 법무 외 외부 의존: 법무가 아닌 플랫폼 샘플, 계약서, 운영 포맷 확인이 필요한 항목.

4. 운영 risk matrix

| 어젠다 | 답변 지연 시 v1 영향 | 모호 답변 시 위험 카테고리 | 심각도 | 일정 영향 | 완화책 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 PII/PIPA | T007/T005/T002 acceptance 확정 불가, 출시 gate 지연 | 법령 위반, cross-tenant PII 노출, export 평문 유출 | Critical | L | 최소 RLS/PII schema는 선반영, 법무는 gate로 유지 |
| A2 정정본 | T009와 close/publish workflow 확정 불가 | data-loss, audit 불가, idempotency 붕괴 | Critical | M | “overwrite UX, append-only DB”를 default로 설계 |
| A3 4 entity closure | T002 시작 후 재설계 위험 | schema migration, CID race, fee 오산, tenant 분리 실패 | Critical | L | §6 체크리스트 v2를 T002 DoD로 고정 |
| A4 통화/수수료 | 카카오/무툰/미스터블루/문피아 정산액 재현성 부족 | 금액 오산, 환산비 drift, imputed fee 오류 | High | M | raw+KRW 동시 보존, rate snapshot 선반영 |
| A5 한아름 docx/xlsx | 잘못된 adapter부터 구현할 위험 | PoC 낭비, unsupported format, schema drift 누락 | High | S~M | xlsx mixed-section adapter와 docx sample task 분리 |
| A6 월별/일별 | report query와 dashboard lineage 확정 불가 | 이중 집계, 월마감 오산, dashboard/settlement 혼동 | High | M | report_kind query guard와 separate lifecycle 선반영 |

일정 판단

- R3에서 A1/A2/A3가 모호하면 v1 implementation kickoff는 위험하다. 특히 T002는 시작할 수 있어도 schema freeze는 금지한다.

- A4/A5/A6은 병렬 PoC는 가능하지만, v1 report correctness를 위해 T002 DoD에 반영해야 한다.

- 가장 안전한 순서: R3 답변 수신 → §6 체크리스트 v2 확정 → T002/T005 병렬 착수 → 한아름 xlsx adapter PoC → 리디 adapter PoC → daily dashboard 여부 결정.

부록 B. 답변 양식 안내

2차 회신본(2026-05-12)과 동일하게, 각 sub-question 직후에 다음 형식으로 인라인 답변을 부탁드립니다:

Q1.1 ... 질문 본문 ...
(1) 옵션 1
(2) 옵션 2

답: (1) Yes — 법무 검토 후 회신 예정. 5월 18일까지 회신.

자유서술이 필요한 항목은 답: 뒤에 1~3 문장 적어 주시면 됩니다. yes/no만 명확한 경우 답: Yes 한 줄로 충분합니다.

자유서술 선택 시: 가능하면 “가장 가까운 옵션 번호”를 함께 적어 주시면 답변 해석이 빨라집니다. (예: 답: 자유서술 — (1)에 가까움. 단, 일부 다른 조건...).

답변이 모호한 경우(예: “법무 검토 필요”), 어느 항목에 대한 후속 회신이 언제 가능한지 표시해 주시면 그 시점까지 해당 후속 작업은 대기 상태로 두겠습니다.

부록 C. 연락 / 후속

C.1 답변 도착 시 시작 가능한 후속 작업

| 작업 | 우선순위 | 의존 어젠다 | 옵션별 일정 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정산 매출 장부 구조 v0 (월별 핵심 표) | High | A3·A4·A6 | A3 비독점 N:M (Q3.6)·A6 (a) 동시 잠금 + staging 채택 시 +0.5주 |
| 출판사·작가·계약 마스터 표 구조 | High | A3 (특히 Q3.6 EXCLUDE) | Q3.6 (2) N:M 허용 시 +1주 |
| 개인정보 보호 정책 + 6항목 구현 (출시 차단) | Critical | A1 | (a) 풀 준수 = +3주 / (b) 최소 준수 = +2주 / (c) = +3일 |
| 정산서 발송·노티 흐름 + 외부 세무 서비스 연동 범위 | High | A7 | A7 (a) = +1주 / (b) = +1.5주 / (c) = +2.5주 (외부 SaaS 연동) |
| 중복·정정본·동시 업로드·중간 실패 안전장치 | High | A2·A6 | Q6.6/Q6.7/Q6.8 (1) staging 채택 시 +0.5주 |
| 리디 어댑터 PoC | Medium | 월별 장부 완료 후 | 변동 없음 |
| 워드(.docx) 어댑터 PoC | Medium | A5 답변 후 (워드 샘플 도착 시) | Q5.1 (3) “정정”이면 v2 이관 |
| 콘텐츠명 정규화 사전 | Medium | 월별 장부 완료 후 | 변동 없음 |
| 정산서 합계검증·이상치 자동 점검 | Medium | 월별 장부 완료 후 | 변동 없음 |
| 가입 출판사 종류별 분기 모델 | High | A3 Q3.4 | (1) 자사만 = +1주 / (3) 양쪽 = +2주 |
| 4대 플랫폼 일별 대시보드 | Medium | A6 Q6.1 | Yes일 때만 +1주, No면 v2 |
| 결제수수료 분리 모델 (문피아 샘플) | Medium | A3 Q3.2 (첨부 도착 후) | 샘플 미도착 시 대기 |
| 법무·DPO humanloop (출시 차단) | Critical | A1 Q1.1 | Yes일 때 5월 22일까지 후속 회신, No일 때 즉시 출시 차단 위험 확인 |

C.2 답변 후 3개월 일정 (개략 + 옵션별 리스크)

| 단계 | 기간 (낙관) | 주요 활동 | 리스크 / 분기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 5월 13일~22일 | R3 답변 도착 → 핵심 표·마스터 표·개인정보 보호 정책 착수. 법무 검토 병행 시작. | A1 Q1.1=(1) 법무 검토면 5/22까지 후속. 샘플(Q3.2·Q5.2·Q6.5) 미도착 시 의존 작업 대기. |
| 2단계 | 5월 23일~6월 14일 | 장부·마스터 표 확정 + 리디·한아름 xlsx 어댑터 PoC. 개인정보 6항목 v1 구현 시작. | 법무가 “수탁자 아님” 또는 “추가 계약 필요”로 결론 내면 구현 방향 재조정. |
| 3단계 | 6월 15일~7월 12일 | 카카오·원스토리·네이버·미스터블루·무툰 어댑터 + 노티 + 확인 페이지 + 작가별 정산률 화면. | A7 (c) 자동 발송 + 외부 SaaS 채택 시 +2주. |
| 출시 차단 게이트 | 병행 | ⚠️ 개인정보 보호 법무 검토 + 위탁계약서 양식 합의 + 정보주체 권리 응답 워크플로 — 출시 전 반드시 완료. | A1=(c) “동의서로 충분” 채택 시 출시 차단 위험 잔존. |

C.3 추가 자료 요청 (회신 시 함께 첨부 부탁드립니다)

- 문피아 정산서 샘플 1건 (Q3.2)

- 한아름닷컴 워드 양식 정산서 샘플 1건 — 실재 시 (Q5.2)

- 4대 플랫폼별 일별 정산 파일 샘플 각 1건 — 일별 트래킹 v1 포함 시 (Q6.5)

- 자사 법무·DPO(개인정보보호책임자) 검토 결과 또는 외부 법무법인 의견 (A1 종합)

부록 D. 기술/법령 용어 참고 (선택 — 법무 검토 시 참조용)

본문에서는 기술 용어와 법 조문 번호를 일상 한국어로 풀어 썼습니다. 법무·DPO 검토 시 정확한 조문이 필요할 수 있어 아래 표로 정리했습니다. 기획자께서 답변에 직접 이 표를 활용하실 필요는 없습니다.

D.1 법 조문 (A1 관련) — v2 정확화

v1 → v2 수정사항: “10영업일” → “10일 이내” (PIPA §35 ②항 원문은 영업일이 아닌 달력일), “72시간” → “지체 없이” (한국 PIPA §34 본문은 GDPR Art.33의 72시간과 다름), 7년 보존의 법령 vs 정책 권장 분리.

| 본문에서 쓴 표현 | 정확한 법 조문 / 출처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| “암호화 + 키 분리 보관” | 개인정보보호법 §29 (안전조치 의무) + 시행령 §30 — 암호화, 접근통제, 접속기록 보관 | 법령 의무 (동의서 무관) |
| “권한별 접근 제어” | 개인정보보호법 §29 + 시행령 §30 | 법령 의무 (동의서 무관) |
| “누가 다운로드했는지 기록” | 시행령 §30 ⑤항 (접속기록 보관 및 점검) | 개인정보 처리시스템 접속기록 보관 기간: 1년 이상 (개인정보 5만명 이상·민감정보·고유식별정보 처리 시 2년 이상). 법령 의무 (동의서 무관) |
| “10일 이내 정보 요청 응답” (v2 정정 — 영업일 아님) | 개인정보보호법 §35 ② (열람), §36 ② (정정·삭제), §37 ② (처리정지) | 10일 = 달력일 (영업일 아님). 부득이 지체 시 정보주체에 사유 통지 후 연장 가능. 법령 의무 (동의서 무관) |
| “지체 없이 KISA 신고” (v2 정정 — GDPR 72시간과 다름) | 개인정보보호법 §34 (개인정보 유출 등의 통지·신고) + 시행령 §40 | 한국 PIPA는 “지체 없이” + “정보주체 통지 (5일 이내)” + “1천명 이상 영향 시 KISA 신고 (지체 없이)” 분리 규정. GDPR Art. 33의 “72시간”과는 다른 기준이며 한국 PIPA에는 72시간 명문 없음. 다만 실무 권장으로 24~72시간 내 신고가 통상. 법령 의무 (동의서 무관) |
| “위탁계약서” | 개인정보보호법 §26 (개인정보 처리 위탁) | 위탁자·수탁자 의무 + 위탁계약 명시 필수. 법령 의무 (동의서 무관) |
| “보존 7년” (회계 분야) (v2 정정 — 법령 vs 정책 분리) | 국세기본법 §85의3 (5년) + 상법 §33 (10년) | 법령상 회계 장부 보존 기간: 국세기본법 5년 (소득세 등) + 상법 10년 (회사 상거래 장부). 자사 정책으로 “7년” 권장은 법령 의무가 아닌 자사 보수적 정책 (5년 ≤ 7년 ≤ 10년 범위 내 보수적 중간값). 출시 차단 게이트 아님. |
| “raw·fact 7년 / dim 5년” (자사 정책 권장) (v2 정정) | 자사 정책 (workspace-9 decisions.md:69) | 법령 강제 아님, 자사 정책 권장. 5년·7년·10년 중 어느 값을 채택할지는 사업 정책으로 결정. PIPA는 별도 보존 기간 명시 없음 (목적 달성 후 지체 없이 파기 원칙). |
| “GDPR Art. 33” (해외 시장 진출 시 참고) | EU GDPR Article 33 (Notification of a personal data breach to the supervisory authority) | 유럽 시장 진출 시에만 적용. 72시간 이내 데이터 보호 감독기관 통지. 한국 PIPA와 별도 의무. 본 솔루션 v1은 한국 PIPA만 적용. |

D.2 시스템 표·구조 용어 (A2~A7 관련)

| 본문에서 쓴 표현 | 정확한 기술 용어 |
| --- | --- |
| “정산 매출 장부” | fact_sales (analytics fact table, 월별·작품·플랫폼 단위 집계 SoT) |
| “원본 자료 / 집계 자료 / 기준 정보 표” | raw_import_file / raw_settlement / fact_sales / dim_* 4-계층 |
| “출판사·작가·계약 마스터 표” | dim_publisher / dim_brand / dim_title / dim_author / dim_title_author (N:M) / dim_contract |
| “같은 작품·플랫폼·기간 두 계약 중복 방지” (Q3.6) | dim_contract EXCLUDE constraint USING gist (title_id, platform_id, valid period) |
| “자사 콘텐츠 식별번호” | dim_title.cid + title_platform_id_map(cid, platform_id, platform_native_id, native_id_kind) N:M |
| “결제수수료(CP 부담) 칸 따로” | fact_sales.payment_fee_borne_by_cp (DECIMAL column) |
| “정정본 등록 이력” | statement_version + supersedes_file_id chain + audit log |
| “유효 시작일/종료일이 있는 환산비 표 + 가져오기 시점 환산비 함께 기록” | platform_currency_config(platform_id, currency_unit, rate_to_krw, valid_from, valid_to, source_doc) + fact_sales.currency_rate_used + rate_source_config_id snapshot |
| “유효 시작일/종료일이 있는 정산률 표” (Q3.5-②) | dim_contract.rs_override(contract_id, valid_from, valid_to, rate, source) + change audit |
| “권한별 접근 제어 (작가는 본인 매출만)” | Row-level Security (RLS) policy on fact_sales, dim_* 등 모든 테이블, tenant_id·author_id·publisher_id 기준 |
| “암호화 + 키 분리 보관” | AES-GCM 256-bit + KMS (Key Management Service) — 데이터 키와 마스터 키 분리 |
| “같은 파일 중복 차단” | file_hash sha256 idempotency key on raw_import_file |
| “같은 달·플랫폼 동시 업로드 잠금” | (tenant, platform, period, report_kind) row-level lock during ingest |
| “정정본 등록 시 진행 중 Excel 다운로드 무효화” | snapshot invalidation (cache busting on export queries) |
| “자료 종류(월 확정 / 일별 트래킹)” | fact_sales.report_kind ENUM('monthly_settlement','daily_tracking') |
| “보고서형 엑셀 multi-section 파서” | header-row scanner + section-type detector (summary / invoice / counterparty / detail / total) |
| “가입 출판사 종류 두 가지” | tenant.subscription_kind ENUM('agency_managed','solo_subscribed') |
| “중간 실패 staging” (Q6.7) | staging transaction + atomic commit/rollback on parse failure |
| “backend job ID + status polling” (Q6.8) | import_job(job_id, owner, status, created_at, finished_at) + client polling endpoint |
| “노티 + in-app 페이지” (A7) | notification_event(event_id, recipient, channel, sent_at) + portal page (no auto-mail) |

D.3 외부 시스템 / 서비스

| 본문에서 쓴 표현 | 정확한 명칭 |
| --- | --- |
| “KISA(한국인터넷진흥원)” | KISA (Korea Internet & Security Agency) — 개인정보 침해 신고 접수 기관 |
| “DPO(개인정보보호책임자)” | Data Protection Officer — 개인정보보호법 §31 (개인정보 보호책임자의 지정) |
| “외부 세무 서비스(팝빌·바로빌)” | 팝빌, 바로빌, 홈택스 API — 세금계산서 전자발행 SaaS |

문서 끝 (v2)

작성자: 개발팀 (projFlow workspace 10)

v1 → v2 추가 사항 정리: - 신규 어젠다 A7 (정산서 발송·노티 SoT 충돌) + 5 sub-Q - 신규 sub-Q 6건: Q2.6 (환불·추가 입금), Q3.6 (비독점 N:M), Q3.5-② (정산률 유효기간), Q6.6 (정산월 오선택), Q6.7 (중간 실패 재처리), Q6.8 (세션 만료 후 회수) - A1·A2 critical sub-Q에 “(개발팀 권장)” 단서 일관 명시 - 부록 D.1 법조문 정확화 (10일·지체 없이·7년 정책 vs 법령) - 옵션 상호배타성 보강 (Q3.3 조합 가능, Q5.4 자동+격리 조합, Q1.6 두 의무 분리, Q2.2 마감·고지 정의) - 부록 C 일정에 옵션별 리스크 분기 명시 - 예상 답변 시간 30분~1시간 → 45분~1시간 15분으로 현실화

첨부 산출물 (개발팀 내부 참고): - T012-round2-analysis.md (개발팀 내부 분석) - verify-T012-reply.md (회신본 적대적 검증) - gate-verify-passed-T012.md (검증 게이트 통과 기록) - 본 R3 질의 v2 (기획자 친화 통합 수정, 이 문서) - T013-r3-question-for-pm.md (v1, 비교용) - T013-r3-question-draft.md (R3 질의 기술 원본, 개발팀 내부) - verify-T013-pm-clarity.md / verify-T013-pm-gaps.md (v1 적대적 검증 결과)